附件1

各方履职及工程质量安全检查情况

一、各地住房城乡建设主管部门、监督机构履职情况

（一）文件转发和工作布署情况

1.贯彻落实《住房城乡建设部办公厅关于印发建筑施工安全生产大检查方案的通知》（建办质函〔2017〕509号）情况。受检地区均能按要求转发了该通知并开展了相应的工作布署，但少数地区转发文件和进行工作布置的时间较迟，尚未在辖区内全面开展安全生产大检查。

2. 贯彻落实《转发住房城乡建设部办公厅关于组织开展全国工程质量安全提升行动督查的通知》（桂建管〔2017〕36号）情况。受检地区均能按通知要求进行工作布署，加强工程质量安全监督督查力度，组织本地区在建工程开展自查自纠工作，对受检工程存在质量安全隐患的发出质量安全隐患整改通知书，部分地区还提供了对违法建设项目进行处罚的证明材料。

3.贯彻落实《自治区住房城乡建设厅关于印发全区住宅工程质量满意度四年提升专项行动方案的通知》（桂建管〔2017〕12号）情况。受检地区均制定了住宅工程质量满意度提升行动方案，成立了本级专项行动领导小组；部分地区制定了年度住宅工程质量满意度提升专项行动方案，安排了专项经费；部分地区通过电视、报纸、网络、微博等媒体渠道开展了住宅工程质量满意度四年提升专项行动宣传教育活动。

（二）2017年住宅工程质量常见问题治理活动开展情况

⒈ 受检地区均开展了住宅工程质量常见问题治理专项督查活动，共组织了290次质量常见问题治理专项督查；受检地区的3448个在建住宅工程中，有3177个开展了治理活动，有2796个实施了样板引路制度，在工程现场制作了图片样板或实物样板；防城港市、东兴市等部分地区开展了住宅工程质量常见问题专项治理示范工程创建活动，共创建72个住宅质量治理示范工程；部分地区在铝合金壁厚、外墙渗漏、混凝土浇筑质量等方面取得一定治理成效，部分地区质量治理效果一般。

2. 现阶段住宅工程质量常见问题治理工作存在的主要问题有：

（1）重视程度不够。部分地区住房城乡建设主管部门重视程度不够，未开展工程质量提升宣传教育活动活动，辖区企业及在建工程施工、监理项目部不知道我区开展工程质量治理以及住宅工程质量用户满意度提升的要求。

（2）未落实参建各方主体的质量责任。部分建设单位未严格履行法定建设程序；部分设计单位未将质量常见问题防治措施中涉及设计的相关条款在施工图中予以明确；部分监理单位未认真审查施工单位提交的住宅工程质量常见问题防治方案；部分施工企业不知道要开展质量常见问题治理活动或不了解治理活动的要求，未成立以项目负责人为组长的工程质量常见问题治理领导小组，未制定专项治理方案或治理方案没有针对性和可操作性，未制定有效的治理措施，未执行样板引路制度或样板引路制度流于形式，导致治理效果不明显，住宅工程质量常见问题治理工作没有落到实处。

（3）工程质量问题仍然普遍存在。外墙砌体砂浆不饱满、透光现象；楼面开裂、渗水现象；拉结筋入墙长度不足、箍筋弯钩弯折角度和平直段长度不符合要求等质量问题虽在全区性大检查中反复通报，但在在建工地上仍然普遍存在。

（三）《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》（桂建质〔2014〕3号）执行情况

1.住房城乡建设主管部门执行情况。绝大多数住房城乡建设主管部门书面委托了监督机构职能范围，极少数监督机构因未参加考核或考核不合格，其监督职能由当地住房城乡建设主管部门履行；受检地住房城乡建设主管部门今年共接收监督机构的无证施工报告211份、执法建议书221份，立案查处155起。

2.监督机构执行情况。受检地区监督机构均制定了机构年度监督计划和项目监督计划，并在首次到工地现场实施监督前召开监督告知会议，按监督告知书告知监督实施的注意事项；受检地区监督机构今年共向住房城乡建设主管部门提交无证施工报告220份、执法建议书221份，发出停工整改通知837份、隐患整改通知4013份；大部分监督机构全面使用了新版配套表格。

（四）违反基本建设程序情况

受检地区共有4585个在建工程，有4235个已办理质量安全监督手续，办理率为92.4%；4005个已办理施工许可手续，办理率为87.4%。贵港市港南区贵港市江南工业园商业步行街项目综合楼项目未办理施工手续及至主体封顶，现场质量安全均处于失控状态，长期违法施工。

（五）信息管理情况

1.广西建设工程质量安全监督信息管理系统使用情况。受检地区已录入3305个工程的基本信息，其中，部分工程实施了网上进度报送、工序报验并将整改通知录入了系统，但存在进度更新不及时、工序报验不及时的现象；部分工程虽已录入系统但进度、工序和整改情况均未录入系统；大部分受检地区在系统中录入了住宅工程逐套验收信息，但录入数量不多。

2. 检测信息化管理情况。受检地区监督机构均能按照上报的见证取样检测样品唯一性标识实施工作方案进行相应的工作布署，开展了见证取样检测样品唯一性标识的宣传贯彻、培训工作。

3. 广西建筑起重机械安全监督管理系统的使用情况情况。受检地区均开始使用广西建筑起重机械安全监督管理系统对起重机械进行产权备案、设备登记、安装告知的使用登记。目前已有912个在建工程的起重机械信息录入了广西建筑起重机械安全监督管理系统，但部分地区在建工程录入起重机械信息的数量还较少，只有少数几个工程的起重机械信息。

（六）扬尘治理情况。受检地区基本能按与我厅签署的《2017年度广西壮族自治区建筑施工安全生产管理目标责任状》和2017年全区建筑施工扬尘治理专项方案的要求对辖区在建的房屋建筑和市政基础设施工程工地开展扬尘整治专项活动，大部分建筑工地四周设置连续围挡，建筑外脚手架挂设使用密目式安全网，施工现场主要出入口设置车辆冲洗设施。少数工程施工现场对易产生扬尘的建筑材料（砂石、水泥等）未做到入库入池，施工现场主要道路未硬化、随意弃土和堆放建筑垃圾且未及时清理的现象仍然存在。

二、建设单位履职存在的主要问题

建设单位未办理监督登记和施工许可手续而提前开工的现象仍然存在。截至2017年9月13日，受检的89个在建工程中，仍有 6个未办理施工许可手续，占受检工程总数的6.7%。

三、施工、监理履职存在的主要问题

（一）企业履职情况。部分施工、监理企业未严格执行项目管理人员持证上岗制度、企业质量安全检查制度、工程质量检测制度，未按要求开展公司季检、分公司（区域公司）月检，项目部未按要求开展项目周检，未能提供公司检查人、方案审批人等公司管理人员的授权文件；季检、周检内容不全，未对项目质量安全保证体系和责任制的落实情况、各类管理人员质量安全工作履职情况、质量安全控制资料的收集、整理情况等进行检查或检查频次和内容少；实体质量检查内容较少或仅检查安全内容，且检查情况记录与现场实际状况不符；公司（分公司、区域公司）开展的质量安全大检查，其检查结果未以公司（分公司、区域公司）文件形式通报各项目部。

（二）人员履职情况。部分工程的主要管理人员履职不到位；现场管理人员与报监登记人员及项目部组成人员不符，或施工期间人员请假无相应的请假手续；部分施工项目部主要管理人员未按要求参加监理项目部组织的周例会；少数工程的施工、监理项目负责人甚至不熟悉项目管理人员、不熟悉项目的进度和质量安全管理情况；少数项目管理人员不能正确回答其岗位职责，不能发现现场存在的质量或安全问题，且履职资料缺失，或履职资料与现场实际情况不符，或检查、验收记录有代签现象；部分工程见证员、取样员等项目管理人员对本专业常用的业务知识不熟悉，没有相应岗位的履职能力。如广西融达建设工程有限公司施工的象州县大乐镇卫生院业务综合楼及配套基础设施建设项目，现场检查时施工单位只有安全员黄零在现场，其他管理人员均不在场，现场管理人员冒充项目经理、施工员，企图欺骗检查组；江西冰溪建设集团有限公司承建的横县贵源城市新都A3#、A6#、A8#楼项目，现场检查时只有项目副经理饶明章在现场，其他管理人员均未在场；桂林海鹏建筑安装工程有限公司承建的桂林市恭城县江岸明珠一期工程检查时质检员、安全员等大部分施工项目部管理人员均不在场。

四、工程质量安全情况

（一）资料管理方面存在的主要问题

1.施工资料。部分工程施工单位未能提供施工现场质量管理检查记录、企业检查制度、检验批划分方案；部分工程施工组织设计和专项施工方案等资料审批人无公司授权文件；少数工程未提供设计交底资料、有图审章的施工图纸，或设计交底及变更无审图章及总监签字；少数工程不能提供地基与基础分部验收记录或验收记录签字盖章不全，已施工到上部主体；少数工程未制定混凝土同条件养护试块留置方案或留置方案无具体的试块留置部位；部分工程未提供项目经理、安全员的安全考核证书、质量员等岗位证书的继续教育证明。

2.监理资料。部分工程监理单位未将重大危险源监理列入监理规划或监理细则；旁站、节能等监理细则无针对性，未按工程实际或设计图纸要求编写；工地会议纪要无参会各方人员会签或应参会人员签字不全；少数工程监理单位监理工程师通知单少，与现场质量安全状况不符，对现场存在的重大安全隐患及常见质量安全问题未能及时发现并发出监理工程师通知单。

（二）试验和检测方面存在的主要问题

⒈ 材料试验和计量下料情况。少数工程钢筋、水泥等材料未能及时送检，现场不能提供砂浆配合比、水泥、钢筋、砌块和砖等试验报告；少数工程砂浆配合比牌信息不全，缺水泥品牌、含水量、施工配合比等基本信息；少数工程无计量设备或计量设备无操作性，有未经计量直接铲料入斗现象；少数工程在楼层中人工搅拌砂浆；部分工程未按要求建立材料进场台账，材料进场管理混乱，无法保证材料抽样频率。

⒉ 材料抽测情况。本次检查共抽测了21组钢筋，合格率为100%；抽查了18组防水卷材，16组合格，合格率为88.9%，防水卷材抽测结果不合格的两个工程分别是融水县东岸御景地下室和融水县千户苗寨异地扶贫搬迁县城安置项目（一期）工程；抽查5个水泥试样，合格4个，合格率为80%。材料抽测不合格结果均通知了相关单位，目前正在处理中。

⒊ 实体抽测情况。本次检查共抽检了166个楼板构件的负弯矩钢筋混凝土保护层厚度，34个构件合格；用回弹法抽检132个梁、柱构件的混凝土实体强度，94个构件合格，38个构件疑似强度偏低，其中已有17个构件经验证合格，还有21个构件尚未完成验证；用回弹法抽检2组墙体砂浆强度，强度均疑似偏低，目前仍未完成验证工作。

需验证混凝土、砂浆实体强度的工程一览表详见附件8。

（三）实体质量方面存在的主要问题

⒈ 地基与基础工程。少数工程未按设计要求探明基础持力层以下一定范围的地质情况，未进行钎探或钎探深度不足；少数大直径桩基工程超前钻探数量、深度不符合设计要求；少数工程基桩竖向承载力检测采用高应变动测方法，无可靠的动静对比验证资料。

⒉ 砌体工程。少数工程砌体留槎不规范，在转角处留直槎，内墙留阴槎，构造柱留槎尺寸不符合规范要求；少数工程拉结筋入墙长度不符合设计要求，且未进行墙体拉结筋拉拔试验；少数工程砌体灰缝砂浆不饱满，水平灰缝不平直，外墙砌体有透光现象；少数工程砖门垛尺寸小于设计值时，未按要求与垛边混凝土结构整体浇筑；部分工程门窗过梁搁置长度、高度不符合设计或规范要求；少数工程卫生间翻边高度不足200mm，或有局部漏设现象。

⒊ 混凝土工程。少数工程楼梯斜板施工缝留置不规范，有在板中水平留置、垂直梯梁边留置或在梯梁高度范围内留置的现象，并且施工缝接合位置有明显夹渣现象；部分工程构造柱、框架柱、梁、剪力墙有蜂窝、麻面和胀模现象，现场部分构件有大面积修补痕迹，未制定相应的缺陷修补方案，无缺陷修补记录；少数工程剪力墙根部有明显吊脚现象；部分工程的混凝土同条件养护试块未按留置方案留置，或试块未留置在相应结构部位，或试块表面未刻写具体的结构部位，少数工程在室外堆放有大量的不同龄期的混凝土试块。

⒋ 钢筋工程。部分工程存在梁、柱箍筋弯钩平直段长度、弯折角度不符合规范要求；部分工程梁柱节点区域箍筋未按设计要求加密；部分工程楼梯斜板纵向钢筋锚固形式和锚固长度不符合设计和相关图集要求；部分工程剪力墙、梁钢筋骨架各竖向面钢筋网交叉点未全数绑扎；部分工程框架柱、构造柱、剪力墙竖向钢筋根部有明显偏位现象; 少数工程钢筋电渣压力焊焊包不均匀，有缺边等外观质量缺陷。

（四）安全文明施工方面存在的主要问题

⒈ 安全管理情况。部分工程项目现场负责人、专职安全员安全不到位履职或履职不到位，现场安全生产管理形同虚设；部分工程项目周检查、安全员日巡检未能发现安全隐患，或发现问题记录与现场不符，或发现安全隐患未能及时进行整改，不形成整改闭合记录；部分工程安全管理人员对工人的安全技术交底、培训教育流于形式，交底资料签字不全或有代签现象；作业人员缺少安全意识，未佩戴安全防护用品或佩戴不正确。

⒉ 文明施工情况。部分工程大门无企业标识，围档不牢固且未封闭管理，总平面布置图与现场不符合；部分工程现场主要道路未平整、未硬化，现场排水设施不全或排水不畅，有积水现象；安全通道防护棚、钢筋加工防护棚未按方案要求搭设；部分工程现场材料堆放布置不合理、无标识、堆放混乱；部分工程施工现场未做到工完场清，楼面、外脚手架上残留有大量混凝土、砂浆等废弃材料。

⒊ 脚手架搭设情况。部分工程脚手架搭设情况与方案不符，立杆、水平横杆以及拉结点的间距大于方案要求，剪刀撑搭接方式、长度不符合方案要求，立杆、小横杆局部缺失；部分工程外架距主体间距大于150mm而未采取有效的水平防护措施；少数工程悬挑封闭层钢梁与主体间未封闭严密，工程悬挑钢梁固定方式不标准；少数工程施工作业面外脚手架高度不足，脚手板未满铺；少数工程架体底部未设置有效的排水措施，有大面积积水现象。

⒋ 模板支撑施工情况。部分工程模板支撑施工情况与方案不符，梁下未设置独立支撑，立杆间距过大，未设置剪刀撑，扫地杆和封顶杆缺失或不连续；少数工程存在叠层搭设、钢木混搭或不同钢管支撑材料混搭等现象；少数工程模板支撑架与外脚手架连接；少数工程后浇带模板未设置独立支撑体系或支撑体系与方案不符。如北海市北部湾国际公馆5#A座，模板支撑未按方案施工，存在未按方案设置梁下独立支撑、局部钢木混搭、部分模板支撑架与外脚手架连接等安全隐患。

5. 卸料平台施工。部分工程卸料平台不按方案施工，作业平台与主体间通道未铺设严密，平台及通道的防护栏杆高度不足，钢丝绳卡环未按方案要求布置，工字钢锚固方式、锚固长度及固定点间距不符合规范要求，平台无限载标志。

6.安全防护情况。部分工程基坑边、塔吊周边、楼层和楼梯临边、预留洞口未做安全防护或防护不及时，防护设施不稳固，形同虚设；部分工程电梯井防护门高度不足，且洞口未采取有效的水平防护措施；少数工程安全网未落地搭设，人员在架体间随意出入；未在工程现场临边、洞口等相应位置悬挂安全标志或悬挂数量不足。

7.施工用电方面。部分工程施工用电设置不满足TN-S系统要求，分配电箱未设置N线端子板和PE线端子板，PE线未引出到开关箱或用电设备，电线和电缆未分色设置，开关箱一箱多闸多机或直接从分配电箱取电使用；少数工程总配电箱额定动作电流与额定漏电动作时间的乘积大于30mA.s，分配电箱、开关箱无用途标识，分配电箱无分路标识；少数工程动力设备与照明设备标识不清。

8. 施工机具方面。少数工程使用的圆盘锯无分料器，传动部位无防护装置；少数工程搅拌机传动部位无防护装置，仍然使用倒顺开关。

9.消防安全方面。部分工程现场无消防平面布置图、消防检查制度及消防检查记录、疏散指示牌及安全警示标语，未组织消防应急预案及演练；部分工程未设置消防水管或虽有消防水管但管径、数量等不符合要求，未设置消防用单独配电系统；部分工程消防设施配备不足，现场无疏散通道、安全出口及相应的标识；部分工程工人在宿舍使用大功率电器，宿舍与主体间安全距离不符合规范要求；大部分项目未定期开展消防安全检查，对现场存在的消防安全隐患未能及时发现和消除；个别工程临时活动板房板材燃烧性能等级未达到A级。

五、重大危险源情况

本次检查的89个工程中，有77个工程存在深基坑、高大模板、起重设备以及临时活动板房等重大危险源共计157处。其中存在重大安全隐患的工程有35个，占存在重大危险源工程总数的45.5%；存在重大安全隐患的重大危险源有48处，占重大危险源总数的30.6%。重大危险源的具体检查情况另行发文通报。

附件2

责令整改企业名单

| 序号 | 企业名称 | 企业类型 | 涉及项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西大昌建设有限公司 | 施工单位 | 隆林各族自治县印刷厂职工住宅楼工程 |  |
| 2 | 广西桂禾建设集团有限公司 | 施工单位 | 田林县2016年易地扶贫搬迁项目安置工程设计、采购、施工总承包（EPC）II标段 |  |
| 3 | 鸿鑫建设集团有限公司 | 施工单位 | 百色市中山广场 |  |
| 4 | 江西冰溪建设集团有限公司 | 施工单位 | 横县贵源城市新都A3#、A6#、A8#楼 |  |
| 5 | 南通建工集团股份有限公司 | 施工单位 | 融水苗族自治县千户苗寨易地扶贫搬迁县城安置项目（一期）工程 |  |
| 6 | 湖南通驰建设有限公司 | 施工单位 | 金秀县“印象金秀”江南水乡2#、3#楼 |  |
| 7 | 广西融达建设工程有限公司 | 施工单位 | 象州县大乐镇卫生院业务综合楼及配套基础设施建设项目（2-6层） |  |
| 8 | 河北建设集团股份有限公司 | 施工单位 | 荔浦碧桂园·山河郡16# |  |
| 9 | 桂林海鹏建筑安装工程有限公司 | 施工单位 | 恭城县江岸明珠一期工程 |  |
| 10 | 广西鼎业建设工程有限公司 | 施工单位 | 贺州市平桂管理区残疾人托养设施建设项目 |  |
| 11 | 福建省成龙集团有限公司 | 施工单位 | 玉林市银丰·中央首府（二区）商住小区 |  |
| 12 | 广西瞬通建设工程有限公司 | 施工单位 | 苍梧县鼻咽癌防治所业务用房建设项目工程 |  |
| 13 | 广西华中建设工程有限公司 | 施工单位 | 苍梧县梨埠镇沙地小学教学综合楼工程 |  |
| 14 | 广西地矿建设集团有限公司 | 施工单位 | 梧州市骏景尚城 |  |
| 15 | 江苏省建工集团有限公司 | 施工单位 | 北海市恒大雅苑8#楼 |  |
| 16 | 广西中洪建设工程有限公司 | 施工单位 | 北海市北部湾国际公馆5#A座 |  |
| 17 | 广西恒成建设工程有限公司 | 施工单位 | 东兴市育才幼儿园教学楼工程 |  |
| 18 | 广西景泰建筑安装工程有限公司 | 施工单位 | 东兴市广西红木产品质量检验中心（东兴） |  |
| 19 | 广西贝龙建筑工程有限公司 | 施工单位 | 钦州市渔政管理中心渔政综合执法用法 |  |
| 20 | 四川东亚建筑工程有限公司 | 施工单位 | 崇左市碧桂园二期工程A标段 |  |
| 21 | 湖南干杉建筑工程有限公司 | 施工单位 | 河池碧桂园二期6-8#、10-11#、34#、36-38#楼 |  |
| 22 | 大元建业集团股份有限公司 | 施工单位 | 环江毛南族自治县花竹帽文化活动中心建设工程 |  |
| 23 | 广西壮族自治区河池市建筑工程公司 | 施工单位 | 罗城县东门壹号商住楼工程 |  |
| 24 | 浙江卓强建设有限公司 | 施工单位 | 罗城县金狮城D地块商住小区 |  |
| 25 | 广东宏茂建设管理有限公司 | 监理单位 | 隆林各族自治县印刷厂职工住宅楼工程 |  |
| 26 | 广西正峰工程项目管理咨询有限公司 | 监理单位 |  | 东兴市育才幼儿园教学楼工程 |
| 27 | 广州市恒合工程监理有限公司 | 监理单位 |  | 北海市恒大雅苑8#楼 |
| 28 | 广西贵港市鑫隆房地产开发有限公司 | 建设单位 |  | 贵港市江南工业园商业步行街项目综合楼 |

附件3

通报批评企业名单

| 序号 | 企业名称 | 企业类型 | 涉及项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁市华园建筑安装工程有限责任公司 | 施工单位 | 横县翠景华庭5#、6#楼 |
| 2 | 北京纽约建设发展有限公司 | 施工单位 | 南宁中昂国汇 |
| 3 | 广西大伟建设集团有限公司 | 施工单位 | 宾阳县凤凰印象B3#~B6#楼工程 |
| 4 | 广西桂兴建筑工程有限责任公司 | 施工单位 | 鹿寨县景恒上城6#楼 |
| 5 | 广西恒鑫建筑工程有限公司 | 施工单位 | 金秀县民族小学综合楼 |
| 6 | 广西来宾市象州县建筑工程公司 | 施工单位 | 象州县第二中学学生宿舍楼 |
| 7 | 南宁市同恩建筑安装工程有限责任公司 | 施工单位 | 来宾市盛苑·新街（来宾电厂生活区棚户区改造项目）一期工程1-2#楼 |
| 8 | 广西昌海建筑有限公司 | 施工单位 | 鹿寨县永安壹号公馆1#楼 |
| 9 | 昭平县第二建筑公司 | 施工单位 | 昭平县职业教育中心旅游实训楼 |
| 10 | 广西建工集团第一安装有限公司 | 施工单位 | 贺州市平桂管理区旺高工业区棚户区改造项目 |
| 11 | 广西家和建设工程有限公司 | 施工单位 | 贺州市八步实验小学教学综合楼 |
| 12 | 广西富茂建设工程有限责任公司 | 施工单位 | 荔浦县茶城乡林业工作站业务用房、荔浦县森林公安局荔林派出所业务用房 |
| 13 | 祁阳县第三建筑工程公司 | 施工单位 | 恭城县粤华·世纪鑫城二期9#、10#、3#地下室 |
| 14 | 中王帝印建筑工程集团有限公司 | 施工单位 | 岑溪国际大酒店·天河广场二期楼12#楼 |
| 15 | 广西铭都建设集团有限公司 | 施工单位 | 北流市永泰阳光城二期 |
| 16 | 广州中茂园林建设工程有限公司 | 施工单位 | 北流市鼎盛世家A2地块5#~8#楼 |
| 17 | 广西贵港市小龙建设工程有限公司 | 施工单位 | 贵港市盛世嘉园B标工程（3#~6#楼及地下室、幼儿园） |
| 18 | 广西锦华建设工程有限公司 | 施工单位 | 防城港市港口区企沙镇武钢北港小学4#楼教学综合楼项目 |
| 19 | 苏通建设集团有限公司 | 施工单位 | 防城港市强盛•碧海紫金城三期9#楼 |
| 20 | 广西地天泰建设集团有限公司 | 施工单位 | 钦州港食用植物油灌装厂项目生产厂房、设备用房 |
| 21 | 广东龙越建筑工程有限公司 | 施工单位 | 北海市合浦县碧桂园玖珑湾（货量区）53#楼工程 |
| 22 | 钦州市建筑工程公司 | 施工单位 | 钦州市金德大厦公租房 |
| 23 | 福建永宏建设工程有限公司 | 施工单位 | 崇左市锦绣东方项目（二期工程） |
| 24 | 广西华行建工有限责任公司 | 施工单位 | 大新县新锰上城小区（新锰集团棚户区拆迁异地安置）二期工程5#、6#、7#、8#、9#楼 |
| 25 | 广西国瀚建设有限公司 | 施工单位 | 大新县汉林.绿城二期5#、6#楼 |
| 26 | 广西明德建设工程有限公司 | 施工单位 | 天等县宁干乡中心幼儿园教学综合楼 |
| 27 | 广西宏润建筑工程有限公司 | 施工单位 | 玉林市江南·接龙城 |
| 28 | 广西城建咨询有限公司 | 监理单位 | 田林县2016年易地扶贫搬迁项目安置工程设计、采购、施工总承包（EPC）II标段 |
|  |  |  | 南宁中昂国汇 |
| 29 | 广西至佳建设工程咨询有限公司 | 监理单位 | 横县翠景华庭5#、6#楼 |
|  |  |  | 北流市鼎盛世家A2地块5#~8#楼 |
| 30 | 广西建通工程监理有限责任公司 | 监理单位 | 百色市中山广场 |
| 31 | 广西建荣工程项目管理有限公司 | 监理单位 | 宾阳县凤凰印象B3#~B6#楼工程 |
|  |  |  | 河池碧桂园二期6-8#、10-11#、34#、36-38#楼 |
| 32 | 广西桂新监理咨询有限责任公司 | 监理单位 | 横县贵源城市新都A3#、A6#、A8#楼 |
| 33 | 广西恒基建设工程咨询有限公司 | 监理单位 | 融水苗族自治县千户苗寨易地扶贫搬迁县城安置项目（一期）工程 |
| 34 | 广西达成咨询有限公司 | 监理单位 | 金秀县民族小学综合楼 |
| 35 | 广西新厦工程咨询有限公司 | 监理单位 | 象州县第二中学学生宿舍楼 |
|  |  |  | 象州县大乐镇卫生院业务综合楼及配套基础设施建设项目（2-6层） |
| 36 | 桂林新城建设监理有限公司 | 监理单位 | 昭平县职业教育中心旅游实训楼 |
| 37 | 广西新宇建设项目管理有限公司 | 监理单位 | 恭城县江岸明珠一期工程 |
|  |  |  | 荔浦碧桂园·山河郡16# |
| 38 | 广西刚正建筑工程监理有限公司 | 监理单位 | 玉林市银丰·中央首府（二区）商住小区 |
|  |  |  | 岑溪市马路镇中心小学综合楼工程 |
| 39 | 广西元禾工程咨询有限公司 | 监理单位 | 苍梧县鼻咽癌防治所业务用房建设项目工程 |
|  |  |  | 苍梧县梨埠镇沙地小学教学综合楼工程 |
| 40 | 梧州市城乡建设规划设计院 | 监理单位 | 梧州市骏景尚城 |
| 41 | 广东国晟建设监理有限公司 | 监理单位 | 北海市合浦县碧桂园玖珑湾（货量区53#楼） |
| 42 | 南宁鑫之诺建设监理有限责任公司 | 监理单位 | 东兴市广西红木产品质量检验中心（东兴） |
|  |  |  | 罗城县东门壹号商住楼工程 |
|  |  |  | 钦州市渔政管理中心站渔政综合执法用房 |
| 43 | 广西华宇工程监理有限公司 | 监理单位 | 钦州港食用植物油灌装厂项目生产厂房、设备用房 |
| 44 | 广西恒硕工程项目管理咨询有限公司 | 监理单位 | 防城港市强盛•碧海紫金城三期9#楼 |
| 45 | 广西南宁信达惠建设监理有限责任公司 | 监理单位 | 防城港市港口区企沙镇武钢北港小学4#楼教学综合楼项目 |
| 46 | 深圳市昊源建设监理有限公司 | 监理单位 | 北海市北部湾国际公馆5#A座 |
| 47 | 广西桂联建设监理有限公司 | 监理单位 | 天等县宁干乡中心幼儿园教学综合楼 |
| 48 | 广西隆欣建设监理有限公司 | 监理单位 | 崇左市碧桂园二期工程A标段 |
| 49 | 武汉华立建设项目管理有限公司 | 监理单位 | 环江毛南族自治县花竹帽文化活动中心建设工程 |
| 50 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | 监理单位 | 罗城县金狮城D地块商住小区 |
| 51 | 海之特工程管理有限公司 | 监理单位 | 崇左市锦绣东方项目（二期工程） |
| 52 | 柳州市诚信建设监理有限责任公司 | 监理单位 | 大新县汉林.绿城二期5#、6#楼 |

附件4

不到位履职或履职不到位的项目管理人员名单

| 序号 | 工程名称 | 施工单位名称 | 项目经理 及证号 | 施工员 | 质检员 | 专职安全员 及证号 | 取样员 | 监理单位名称 | 总监理工程师及证号 | 见证员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隆林各族自治县印刷厂职工住宅楼工程 | 广西大昌建设有限公司 | 韦继将 桂245141548764 |  | 李新颜 1202100337 | 徐志向 桂建安C（2014）0009761 | 许晓锋 JZQY4501006802 | 广东宏茂建设管理有限公司 | 黄文伟44008111 | 柯晓研 C13010562 |
| 2 | 田林县2016年易地扶贫搬迁项目安置工程设计、采购、施工总承包（EPC）II标段田林县2016年易地扶贫搬迁项目安置工程设计、采购、施工总承包（EPC）II标段 | 广西桂禾建设集团有限公司 | 韦裕南 桂245070806676 | 钟勇 45161010014910 | 杨丽蓉 0198387 | 覃彬 桂建安C(2013)0001891 陈剑峰 桂建安C(2013)0001883 |  |  |  |  |
| 3 | 百色市中山广场 | 鸿鑫建设集团有限公司 | 李林 浙133141535267 |  |  | 胡立涨 浙建安C(2015)0300210 王晓亮 浙建安C(2015)0300207 |  |  |  |  |
| 4 | 横县贵源城市新都A3#、A6#、A8#楼 | 江西冰溪建设集团有限公司 | 刘孝炉 赣136151611874 | 黄克水 36151010301510 | 胡子荣 36161060004210 | 程安贵 赣建安C(2013)0045766 方伟勇 赣建安C(2012)0040185 | 苏尚文 JZQY4507000320 |  |  |  |
| 5 | 金秀县“印象金秀”江南水乡2#、3#楼 | 湖南通驰建设有限公司 | 吴向宇 湘243141537479 | 刘智慧 43151010013687 | 易兰 43151060006132 赵威 未提供证件号 | 朱颖 湘建安C（2015）040000552 李南宁 湘建安C（2014）040000166 | 李望高 未提供证件号 |  |  |  |
| 6 | 象州县大乐镇卫生院业务综合楼及配套基础设施建设项目（2-6层） | 广西融达建设工程有限公司 | 韦俊 245141550906 | 黄恒 未提供证件号 | 莫斯文 45171060001565 | 黄零 桂建安C（2015）0002050 | 黄侠 未提供证件号 | 广西新厦工程咨询有限公司 | 钟加林 桂450102447 | 谢铭 未提供证件号 |
| 7 | 融水苗族自治县千户苗寨易地扶贫搬迁县城安置项目（一期）工程 | 南通建工集团股份有限公司 | 孙宏彧 苏132050704644 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 荔浦碧桂园•山河郡16# | 河北建设集团股份有限公司 | 甘佳雄 冀113151617428 |  |  |  |  | 广西新宇建设项目管理有限公司 | 连祚侦45002829 |  |
| 9 | 恭城县江岸明珠一期工程 | 桂林海鹏建筑安装工程有限公司 | 周海青 桂245141546275 |  | 侯新德0302101224 诚信库无法查证 | 余俊军 桂建安C（2016）0007860 |  | 广西新宇建设项目管理有限公司 | 薛梅45001632 |  |
| 10 | 昭平县职业教育中心旅游实训楼 |  |  |  |  |  |  | 桂林新城建设监理有限公司 | 马宽健 45002828 |  |
| 11 | 荔浦县茶城乡林业工作站业务用房、荔浦县森林公安局荔林派出所业务用房 | 广西富茂建设工程有限责任公司 |  |  |  |  | 何玲霞 JZQY4503000285 | 广西新宇建设项目管理有限公司 |  | 曾令君 JZQY4503000904 |
| 12 | 贺州市平桂管理区残疾人托养设施建设项目 | 广西鼎业建设工程有限公司 | 梁启文 01454257 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 玉林市银丰·中央首府（二区）商住小区 | 福建省成龙集团有限公司 | 程磊 闵145131405349 |  |  | 俞建振 闵建安C（2012）1002636 郑承建 闵建安C（2015）1007623 陈枫 闵建安C（2015）1007625 |  |  |  |  |
| 14 | 苍梧县鼻咽癌防治所业务用房建设项目工程 | 广西瞬通建设工程有限公司 | 李锦 桂245111544413 |  | 练梅芳 1001200075 | 陈明伟 桂建安C (2014)0017422 |  |  |  |  |
| 15 | 苍梧县梨埠镇沙地小学教学综合楼工程 | 广西华中建设工程有限公司 | 韦一燕 桂245151546970 |  | 彭初荣 0103113353 | 彭初荣 桂建安C（2015）0001472 |  |  |  |  |
| 16 | 梧州市骏景尚城 | 广西地矿建设集团有限公司 | 胡芝瑁 桂245141440485 |  | 岑云 01021001143 | 何虎城 桂建安C（2015）0000424 陆天星 桂建安C（2004）0000151 |  |  |  |  |
| 17 | 广西红木产品质量检验中心（东兴）工程 | 广西景泰建筑安装工程有限公司 | 张宇 桂245111225422 | 黄有坤1401100483 | 张良1402100044 | 黄积建 桂建安C(2014)0007448 | 吴汉华桂（防港）0264 | 南宁鑫之诺建设监理有限责任公司 | 翟才华 桂450102474 | 蓝振欢JZQY450700083 |
| 18 | 东兴幼儿园教学楼工程 | 广西恒诚建设工程有限公司 | 吴文玲 桂245141547246 | 陈伟才0101122373 | 陈煜文0102105659 | 梁永添 0103112416 | 何东JZQY4501006999 | 广西正峰工程项目管理咨询有限公司 | 覃广德 45003845 | 潘天江JZQY4501000789 |
| 19 | 防城港市港口区企沙镇武钢北港小学4#楼教学综合楼项目 | 广西锦华建设工程有限公司 | 林华明 桂245141546350 | 黄志勇14011000048 | 廖娟 0102104560 | 黎宁 0103115948 | 陈奂旭 JZQY4501006466 | 广西南宁信达惠建设监理有限责任公司 | 李良兴45004094 | 何永鹏JZQY4501008488 |
| 20 | 钦州市渔政管理中心站渔政综合执法用房 | 广西贝龙建筑工程有限公司 | 唐雅平 桂215141547277 | 赵贤明08011000135 | 韦转群0802100368 | 梁柳静 桂建安C（2015）000794 |  |  |  |  |
| 21 | 合浦县碧桂园玖珑湾（货量区53#楼） | 广东龙越建筑工程有限公司 | 姚广钊 建造244030869 | 马淼44161010015645 邢磊44161010015665 黄志勇44161010015625 | 陈庆44161060007351 | 欧阳罗壬 粤建安C（2015）0010790 彭计富 粤建安C（2015）0002970 林彰跃 粤建安C（2015）0010965 | 朱兆芳1601170000037 | 广东国晟建设监理有限公司 | 李志刚44014144 |  |
| 22 | 北海市北部湾国际公馆5#A座 | 广西中洪建设工程有限公司 | 李先华 桂24511122745 | 刘新05011000248 | 徐云05021000174 | 梁莉莉 桂建安C(2016)0014347 | 吴光杰JZQY4505000482 | 深圳市昊源建设监理有限公司 | 劳模44017127 |  |
| 23 | 北海市恒大雅苑8#楼 | 江苏省建工集团有限公司 | 宋艳龙 苏132151507940100 | 茅素平011615101125 江宏彪011615101121 | 耿重平031615102316 | 孙勇 苏建安C（2012）0660338 沈辉 苏建安C（2015）0660144 梁建国 苏建安C（2015）9040109 | 周亮 041615100939 | 广州市恒合工程监理有限公司 | 黄飞龙44016392 | 何黎JZQY4501009008 |
| 24 | 防城港市阳光海岸四期“椰风树影”一组团22号楼 | 龙光工程建设有限公司 |  |  |  | 钟翔德 粤建安C（2016）0005208 邓德坚 粤建安C（2016）0005207 |  |  |  |  |
| 25 | 防城港市强盛·碧海紫金城三期9#楼 | 苏通建设集团有限公司 |  |  | 张健 1401030001738 |  |  |  |  |  |
| 26 | 钦州市金德大厦 | 钦州市建筑工程公司 |  |  | 王立坤 0198507 | 梁成雄C(2011)0001830 |  |  |  |  |
| 27 | 崇左市碧桂园二期工程A标段 | 四川东亚建筑工程有限公司 | 马桂丽 川151141516936 |  | 伍万超 51161060002279 | 张君 川建安C(2015)0990001 李治国 川建安C(2013)0900143 |  |  |  |  |
| 28 | 河池碧桂园二期6-8#、10-11#、34#、36-38#楼 | 湖南干杉建筑工程有限公司 | 黄 茂 湘143091006198 |  | 盛爱梅 43151050010809 | 李金杰 湘建安C2(2012)010001696胡芳 湘建安C2(2012)010000499何伟 湘建安C2(2014)010001349 |  |  |  |  |
| 29 | 环江毛南族自治县花竹帽文化活动中心建设工程 | 大元建业集团股份有限公司 | 吴双迁 冀142121311320 |  | 李亚会 13161060900059 | 马海龙 冀建安C(2008)0003603 苏 昊 冀建安C(2015)0077891 刘子鑫 冀建安C(2015)0067864 |  |  |  |  |
| 30 | 罗城县东门壹号商住楼工程 | 广西壮族自治区河池市建筑工程公司 | 韦慧松 桂245060801162 |  | 覃自英 13021000087 | 韦瑞耿 桂建安C（2014）0019068 周 洲 桂建安C（2015）0010523 |  |  |  |  |
| 31 | 罗城县金狮城D地块商住小区 | 浙江卓强建设有限公司 | 叶文春 浙233050716679 |  | 杨伟节01021001968 | 金凯 浙建安C(2013)0900016 金一建 浙建安C(2013)0900019 韦廷国 01031010237 |  |  |  |  |

附件5

列入专项检查的工程名单

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隆林各族自治县印刷厂职工住宅楼工程 | 隆林各族自治县印刷厂 | 广西大昌建设有限公司 | 广东宏茂建设管理有限公司 |
| 2 | 百色市中山广场 | 百色骆越房地产开发有限公司 | 鸿鑫建设集团有限公司 | 广西建通工程监理有限责任公司 |
| 3 | 横县贵源城市新都A3#、A6#、A8#楼 | 广西贵源房地产开发有限公司 | 江西冰溪建设集团有限公司 | 广西桂新监理咨询有限责任公司 |
| 4 | 玉林市银丰·中央首府（二区）商住小区 | 玉林银丰中药港投资发展有限公司 | 福建省成龙集团有限公司 | 广西刚正建筑工程监理有限公司 |
| 5 | 苍梧县鼻咽癌防治所业务用房建设项目工程 | 苍梧县鼻咽癌防治所 | 广西瞬通建设工程有限公司 | 广西元禾工程咨询有限公司 |
| 6 | 苍梧县梨埠镇沙地小学教学综合楼工程 | 苍梧县梨埠镇沙地小学 | 广西华中建设工程有限公司 | 广西元禾工程咨询有限公司 |
| 7 | 梧州市骏景尚城 | 梧州市中健投资开发有限公司 | 广西地矿建设集团有限公司 | 梧州市城乡建设规划设计院 |
| 8 | 贵港市江南工业园商业步行街项目综合楼 | 广西贵港市鑫隆房地产开发有限公司 | / | / |
| 9 | 鹿寨县景恒上城6#楼 | 柳州市景恒房地产开发有限公司 | 广西桂兴建筑工程有限责任公司 | 广西广安工程监理有限公司 |
| 10 | 金秀县“印象金秀”江南水乡2#、3#楼 | 广西金秀联邦伟业房地产开发有限公司 | 湖南通驰建设有限公司 | 柳州市诚信监理有限责任公司 |
| 11 | 象州县大乐镇卫生院业务综合楼及配套基础设施建设项目（2-6层） | 象州县大乐镇卫生院 | 广西融达建设工程有限公司 | 广西新厦工程咨询有限公司 |
| 12 | 融水苗族自治县千户苗寨易地扶贫搬迁县城安置项目（一期）工程 | 融水县江东投资发展有限公司 | 南通建工集团股份有限公司 | 广西恒基建设工程咨询有限公司 |
| 13 | 荔浦碧桂园•山河郡16# | 荔浦碧桂园房地产开发有限公司 | 河北建设集团股份有限公司 | 广西新宇建设项目管理有限公司 |
| 14 | 恭城县江岸明珠一期工程 | 桂林雍和房地产开发有限公司恭城分公司 | 桂林海鹏建筑安装工程有限公司 | 广西新宇建设项目管理有限公司 |
| 15 | 北海市恒大雅苑8#楼 | 北海福达投资有限公司 | 江苏省建工集团有限公司 | 广州市恒合工程监理有限公司 |
| 16 | 北海市北部湾国际公馆5#A座 | 北海发业房地产开发有限公司 | 广西中洪建设工程有限公司 | 深圳市昊源建设监理有限公司 |
| 17 | 广西红木产品质量检验中心（东兴）工程 | 东兴市质量技术监督局 | 广西景泰建筑安装工程有限公司 | 南宁鑫之诺建设监理有限责任公司 |
| 18 | 钦州市渔政管理中心站渔政综合执法用房 | 钦州市渔政管理中心站、钦州市水产总公司 | 广西贝龙建筑工程有限公司 | 南宁鑫之诺建设监理有限责任公司 |
| 19 | 东兴幼儿园教学楼工程 | 东兴市兴东教育投资有限公司 | 广西恒成建设工程有限公司 | 广西正峰工程项目咨询管理有限公司 |
| 20 | 崇左市碧桂园二期工程A标段 | 广西崇融投资有限公司 | 四川东亚建筑工程有限公司 | 广西隆欣建设监理有限公司 |
| 21 | 河池碧桂园二期6-8#、10-11#、34#、36-38#楼 | 河池市盛享碧桂园房地产开发有限公司 | 湖南干杉建筑工程有限公司 | 广西建荣工程项目管理有限公司 |
| 22 | 环江毛南族自治县花竹帽文化活动中心建设工程 | 环江毛南族自治县城乡建设投资有限责任公司 | 大元建业集团股份有限公司 | 武汉华立建设项目管理有限公司 |
| 23 | 罗城县东门壹号商住楼工程 | 广西罗城联胜房地产有限公司 | 广西壮族自治区河池市建筑工程公司 | 南宁鑫之诺建设监理有限责任公司 |
| 24 | 罗城县金狮城D地块商住小区 | 广西宁鑫房地产开发有限公司 | 浙江卓强建设有限公司 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 |

附件6

挂牌督办的工程名单

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 金秀县民族小学综合楼 | 金秀县教育和科技局 |
| 2 | 象州县第二中学学生宿舍楼 | 象州县第二中学 |
| 3 | 岑溪国际大酒店·天河广场二期12#楼 | 岑溪市国强商贸有限公司 |
| 4 | 贵港市江南工业园商业步行街项目综合楼 | 广西贵港市鑫隆房地产开发有限公司 |
| 5 | 苍梧县鼻咽癌防治所业务用房建设项目工程 | 苍梧县鼻咽癌防治所 |
| 6 | 防城港港口区企沙镇武钢北港希望小学4#楼教学综合楼 | 防城港市港口区教育局 |

附件7

实施检查照片网上曝光的典型工程名单

| 序号 | 工程名称 | 施工单位 | 监理单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隆林各族自治县印刷厂职工住宅楼工程 | 广西大昌建设有限公司 | 广东宏茂建设管理有限公司 |
| 2 | 横县贵源城市新都A3#、A6#、A8#楼 | 江西冰溪建设集团有限公司 | 广西桂新监理咨询有限责任公司 |
| 3 | 融水苗族自治县千户苗寨易地扶贫搬迁县城安置项目（一期）工程 | 南通建工集团股份有限公司 | 广西恒基建设工程咨询有限公司 |
| 4 | 金秀县“印象金秀”江南水乡2#、3#楼 | 湖南通驰建设有限公司 | 柳州市诚信监理有限责任公司 |
| 5 | 象州县大乐镇卫生院业务综合楼及配套基础设施建设项目（2-6层） | 广西融达建设工程有限公司 | 广西新厦工程咨询有限公司 |
| 6 | 桂林市恭城县江岸明珠5＃楼 | 桂林海鹏建筑安装工程有限公司 | 广西新宇建设项目管理有限公司 |
| 7 | 苍梧县鼻咽癌防治所业务用房建设项目工程 | 广西瞬通建设工程有限公司 | 广西元禾工程咨询有限公司 |
| 8 | 贵港市江南工业园商业步行街项目综合楼 | / | / |
| 9 | 北海市北部湾国际公馆5#A座 | 广西中洪建设工程有限公司 | 深圳市昊源建设监理有限公司 |
| 10 | 东兴市育才幼儿园教学楼工程 | 广西恒成建设工程有限公司 | 广西正峰工程项目管理咨询有限 |
| 11 | 河池碧桂园二期6-8#、10-11#、34#、36-38#楼 | 湖南干杉建筑工程有限公司 | 广西建荣工程项目管理有限公司 |
| 12 | 环江毛南族自治县花竹帽文化活动中心建设工程 | 大元建业集团股份有限公司 | 武汉华立建设项目管理有限公司 |
| 13 | 桂林市荔浦碧桂园•山河郡16# | 河北建设集团股份有限公司 | 广西新宇建设项目管理有限公司 |

附件8

需验证混凝土、砂浆实体强度的工程一览表

| 序号 | 工程名称 | 施工单位 | 需验证项目 | 是否验证完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隆林各族自治县印刷厂职工住宅楼工程 | 广西大昌建设有限公司 | 混凝土强度（底层柱一层梁板2个节点） | 否 |
| 2 | 横县贵源城市新都A3#、A6#、A8#楼 | 江西冰溪建设集团有限公司 | 混凝土强度（A单元20层2个墙柱节点，A3#楼A单元3层1个剪力墙构件） | 否 |
| 3 | 梧州市骏景尚城 | 广西地矿建设集团有限公司 | 混凝土强度（2个构件） | 否 |
| 4 | 桂林市恭城县江岸明珠5＃楼 | 桂林海鹏建筑安装工程有限公司 | 混凝土强度（一层剪力墙2个构件） | 否 |
|  |  |  | 砂浆强度（一层墙砌体2个部位） | 否 |
| 5 | 环江毛南族自治县花竹帽文化活动中心建设工程 | 大元建业集团股份有限公司 | 混凝土构件强度（静态馆2层2个梁构件） | 否 |
| 6 | 罗城县东门壹号商住楼工程 | 广西壮族自治区河池市建筑工程公司 | 混凝土构件强度（2层、3层分别1个梁柱节点） | 否 |
| 7 | 融水苗族自治县千户苗寨易地扶贫搬迁县城安置项目（一期）工程 | 南通建工集团股份有限公司 | 混凝土构件强度（6#楼三层1个构件， 6#楼五层1个构件） | 否 |
| 8 | 鹿寨县景恒上城6#楼 | 广西桂兴建筑工程有限责任公司 | 混凝土构件强度（二十一层剪力墙1个构件） | 否 |
| 9 | 鹿寨县永安壹号公馆1#楼 | 广西昌海建筑有限公司 | 混凝土构件强度（一层剪力墙、柱各1个构件） | 否 |
| 10 | 金秀县民族小学综合楼 | 广西恒鑫建筑工程有限公司 | 混凝土构件强度（二、四层各1个构件） | 否 |
| 11 | 象州县第二中学学生宿舍楼 | 广西来宾市象州县建筑工程公司 | 混凝土构件强度（二层柱1个构件） | 否 |