附件

2017年下半年全区建筑市场层级监督检查

暨建筑施工消防安全专项检查

违法违规典型案例

案例一：梧州市龙平村六组创（就）业中心工程。建设单位为梧州市新兴房地产开发有限公司，项目负责人：韦韫韬；施工单位为广西乘明建设工程有限公司，项目经理：李文吉；监理单位为梧州天宇建设监理有限公司，项目总监：侯志明。

（一）建筑市场主要涉嫌违法违规行为。一是无法提供项目部人员与施工单位签订的劳动合同及社会养老保险关系证明，符合《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法》第十一条第（五）款情形，涉嫌挂靠。二是劳务分包合同是个人与个人签订，并且在分包合同中包含周转材料，符合《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法》第九条第（一）款、第（七）款情形，涉嫌违法分包。

（二）质量方面主要违反标准事实。一是缺少混凝土施工记录和检验批原始记录等工程质保资料，违反《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）第3.0.3条、第3.0.6条的规定。二是现场框架柱钢筋偏位严重，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第5.5.3条的规定。三是箍筋弯钩平直段长度小于10d，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第5.3.3条的规定。四是现场混凝土已浇筑但未见混凝土同条件养护试块，违反《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检》（建建〔2000〕211号）第六条的规定。

（三）安全生产方面主要违反标准事实。一是1#楼4层有截面为800mm×2000mm的框架梁，属于超过一定规模危险性较大分部分项工程，但未组织专家论证，违反住房城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质〔2009〕87号）第五条的规定。二是未能提供重大危险源清单及相关治理措施、检查整改记录，违反《关于进一步加强建筑施工安全生产重大危险源管理的通知》（桂建管〔2014〕34号）的规定。三是工地大门门扇缺失，现场围挡局部倾覆未修复，局部围挡缺失未连续封闭设置，违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.2.3条第1款、第2款的规定。四是外架拉结杆未垂直于主立杆，且拉结点设置数量未达到两步三跨，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第6.4条的规定。五是后浇带钢筋无防锈措施，且未在后浇带底部设置回顶支撑，违反《混凝土结构工程施工规范》（GB50666-2011）第8.6.8条的规定。

案例二：忻城县聚福新城B地块1-3#、7-9#、12#、13#、15-17#楼工程。建设单位为广西忻城万景房地产开发有限公司，项目负责人：兰恒辉；施工单位为广西忻城县建筑工程有限责任公司，项目经理：韦宗民；监理单位为广西北洋工程建设管理有限公司，项目总监：黄承耿。

（一）建筑市场主要涉嫌违法违规行为。一是施工单位将钢筋、模板、脚手架工程直接分包给个人，并与个人签订合同，符合《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》第九条第（一）款的情形，涉嫌违法分包。二是施工合同未备案，未在合同中明确安全文明措施费，未提供安全文明措施费支付凭证，违反《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）的规定。

（二）质量方面主要违反标准事实。一是现场主体已封顶但未能提供钎探记录、地基验槽、地基基础验收报告和隐蔽记录，违反《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）第8.0.1条的规定。二是局部柱梁出现蜂窝、麻面等质量缺陷未进行处理，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第8.2.2条和《混凝土结构工程施工规范》（GB50666-2011）第8.9.3条第1款的规定。三是未能提供红砖、水泥、砌块的进场复检报告，违反《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第3.0.1条的规定。四是未提供拉结筋植筋拉拔试验和回填土土方压实试验报告，违反《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）第3.0.3条的规定。五是现场砂浆搅拌无计量设施，违反《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第4.0.8条的规定。六是砂浆厚度不均匀、不饱满，违反《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第5.2.2条的规定。七是填充墙顶部斜砖与填充墙同时砌筑，违反《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第9.1.9条的规定。八是局部构造柱钢筋有偏位现象，违反《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第8.3.4条的规定。九是箍筋弯钩未设置135°弯钩，违反《现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板平面整体表示方法制图规则和构造详图》（11G101-1）P56页的箍筋弯钩构造要求。

（三）安全生产方面主要违反标准事实。一是现场安全文明施工差，主要施工道路未硬化，材料堆放凌乱，场地积水严重，违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.2.3条第3款、第4款的规定。二是未能提供重大危险源清单、管控方案及检查整改记录，违反《关于进一步加强建筑施工安全生产重大危险源管理的通知》（桂建管〔2014〕34号）规定。三是未能提供公司检查通报文件，公司检查的整改完成记录中未能提供问题整改前后照片等佐证材料，违反《关于进一步加强建设工程质量安全管理工作的通知》（桂建管〔2011〕8号）规定。四是楼层临边、楼梯边未搭设防护栏杆，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第4.1.2条的规定。五是外脚手架与楼层间距超过15cm且无防护措施，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第7.3.13条第1款的规定。六是临时厨房和宿舍活动板房芯材非A级防火阻燃材料，违反《施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）第4.2.1条第1款的规定。七是临时活动板房厨房与宿舍防火间距为2m，违反《施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）第3.2.2条的规定。

案例三：东兰电影大厦工程。建设单位为柳州桂裕房地产开发有限责任公司，项目负责人：刘政；施工单位为广西桂兴建筑工程有限责任公司，项目经理：黄民兴；监理单位为南宁鸣发工程建设咨询有限责任公司，项目总监：古新南。

（一）建筑市场主要涉嫌违法违规行为。一是施工单位未能提供大宗材料、设备采购、租赁合同及采购款、租赁款的支付凭证，符合《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》第十一条第（七）款的情形，涉嫌挂靠。二是施工单位未能提供项目管理人员工资支付凭证，符合《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》第十一条第（五）款的情形，涉嫌挂靠。

（二）质量方面主要违反标准事实。一是施工现场存放的C30砼试块（2017.8.30）未标识楼层、构件、部位及同养或标养情况；施工现场存放的C60砼试块（2017.7.10）未标识楼层、部位，未刻写同养情况，且已超过600度天的龄期，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第C.0.1条的规定。二是工程为抗震设计，抽查现场φ10箍筋的135°弯钩平直长度只有8cm，不满足10d的抗震设计要求，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第5.3.3条的规定。三是现场模板支撑体系与模板施工专项方案不符，违反《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2008）第6.1.2条的规定。

（三）安全方面主要违反标准事实。一是外脚手架未与施工层同步，内立杆距建筑物距离大于150mm且无防护措施，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第7.3.12、7.3.13条的规定。二是模板支架立杆自由端长度大于500mm，封顶杆缺失，违反《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2008）第6.9.1条的规定。三是开关箱内设多个插座，开关箱与其控制的固定用电设备距离大于3m，违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）第8.1.2、8.1.3条的规定。四是部分楼层临边、预留洞口、电梯井口防护搭设不符合要求，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第3.1.1、3.1.2、3.1.3的规定。五是塔式起重机起升高度限位失效，无回转限位，小车后限位失效，违反《塔式起重机技术规程》（JGJ215-2010）第4.0.3条的规定。六是临时消防竖管的管径小于DN100，施工现场只有1个出入口且施工现场内未设置消防环形道路，违反《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）第3.3.2、5.3.10条的规定。

案例四：马山县顺庄经济适用住房小区1#-10#楼。建设单位为广西顺庄房地产开发有限公司，项目负责人：陆剑华；施工单位为广西电力工程建设公司，项目经理：肖若；监理单位为南宁鑫之诺建设监理有限责任公司，项目总监：廖庆儒。

（一）建筑市场主要涉嫌违法违规行为。一是施工单位未能提供大宗材料、设备采购、租赁合同及采购款、租赁款的支付凭证，符合《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》第十一条第（七）款的情形，涉嫌挂靠。二是施工单位未能提供项目管理人员工资支付凭证，符合《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》第十一条第（五）款的情形，涉嫌挂靠。

（二）质量方面主要违反标准事实。一是1#楼楼梯的梯板有一处蜂窝明显，纵向受力钢筋显露，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第8.2条的规定。二是1#楼四层砌块墙体中间的构造柱拉结钢筋未按规定设置，违反《砌体结构工程施工规范》（GB50924-2014）第6.2.5条的规定。三是现场搅拌砌筑砂浆计量磅秤无配重秤砣，无法真正使用，违反《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第4.0.8条的规定。

（三）安全方面主要违反标准事实。一是外脚手架与主体不同步，内立杆与建筑物间距大于150mm且无防护措施，架体内未每隔10m防护，连墙件设置数量不足，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第6.3.7条、第6.4.1条、第6.4.2条、第7.3.13条、第9.0.11条的规定。二是立杆自由端长度大于500mm，封顶杆缺失，可调顶托伸出长度大于200mm，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第6.1.9、6.9.1条的规定。三是电缆沿着外架钢管敷设，开关箱与其控制的固定用电设备距离大于3m，违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）第7.2.9、8.1.2条的规定。四是在建工程内设置集体宿舍，违反《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）第4.3.3条的规定。五是楼梯段、平台边无防护，阳台临边无防护或防护不符合要求，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第4.1.1条的规定。六是物料提升机作业层停层平台未安装安全门，停层平台防护不严，两侧无防护，违反《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（JGJ88-2010）第4.1.4、4.1.5条的规定。

案例五：桂林市平乐县新安街旧城改造项目家居街二期A1-8栋工程。建设单位为平乐华申房地产开发有限公司，项目负责人：宾群魁；施工单位为桂林市国立达建筑安装工程有限公司，项目经理：蒋贤柱；监理单位为广西桂能工程咨询集团有限公司，项目总监：谢宝团。

（一）建筑市场主要涉嫌违法违规行为。一是现场无法提供劳务分包单位资质及安全生产许可证书，违反《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》第九条第（二）款的规定，涉嫌违法分包。二是未能提供材料、设备采购、租赁合同、支付凭证，违反《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》第十一条第（七）款的规定，涉嫌挂靠。三是开工令签署时间为2017年3月5日，取得施工许可证日期为2017年3月28日，违反《中华人民共和国建筑法》第七条的规定，涉嫌开工前未依法取得建筑工程施工许可证。

（二）质量方面主要违反标准事实。一是项目未开展工程质量专项治理工作，未制作实体样板，违反《关于开展住宅工程质量常见问题专项治理工作若干事项的通知》（桂建质安监〔2014〕61号）的规定。二是部分砌体已砌筑完成，无拉结筋检测报告，违反《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第9.2.3条的规定。三是砂浆配合比报告为天然砂，现场使用人工砂，违反《砌体结构工程施工规范》（GB50924-2014）第4.3.4条的规定。四是部分砌体砂浆不饱满，违反《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第5.2.2条的规定。五是砌体内预埋管线不符合设计要求，违反《砌体结构工程施工规范》（GB50924-2014）第3.3.6条、《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第3.0.11条的规定。六是现场搅拌砂浆，无配合比牌，无计量设备，违反《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第4.0.8条的规定。七是部分砼构件上、下层错位、蜂窝、麻面等质量缺陷，违反《混凝土结构工程施工规范》（GB50666-2011）第8.4.1条、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第4.1.2条的规定。

（三）安全生产方面主要违反标准事实。一是现场围挡不连续，人员随意出入，围挡高度不足，现场进出口无施工大门，施工现场木方堆放过高且堆放混乱，可燃物对方区域未配备灭火器，在未经竣工验收的在建建筑住人，违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.2.3条的规定。二是楼梯侧边防护缺失或搭设不符规范要求，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第4.3条的规定。三是外脚手架上堆放木方、垃圾未及时清理，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第9.0.5条的规定。四是局部扫地杆缺失或扫地杆离地大于200mm，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第6.3.2条的规定。五是外脚手架安全网破损、脱落未及时更换，局部使用竹脚手板代替安全网，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第9.0.12条的规定。六是外脚手架施工方案与现场不符，现场有悬挑脚手架，方案为落地式脚手架，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第1.0.3条的规定。七是连墙件设置不规范，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第6.4.1条、第6.4.3条的规定。八是外脚手架基础未硬化，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第7.2.1条、第7.2.2条的规定。九是产权单位无产权资料，违反《广西壮族自治区建筑起重机械安全使用管理规定》（桂建质〔2015〕6号）第七条、第八条的规定。十是安装单位未按工程实际现场情况制定相关安装、拆卸专项施工方案，使用单位未审核安拆单位专项施工方案，未配备设备管理员监督塔机的安装、使用情况，特种作业操作人员无有效上岗证件，监理单位不履职，无起重机械相关资料，分别违反《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令第166号）第十二条、第二十一条、第二十二条、第二十五条的规定。十一是塔式起重机的起重量限制器、力矩限制器、起升高度限位、回转限位、变幅限位失效，违反《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》（TSGQ7016-2016）第C11.2、C11.3、C11.5、C11.6、C11.19、C11.20条的规定。十二是塔式起重机的变幅小车断绳保护失效，违反《塔式起重机安全规程》（GB5144-2006）第6.4条的规定。十三是塔式起重机变幅钢丝绳断股，受力钢丝绳绳夹未安装齐全，塔式起重机顶升横梁吊钩无防脱装置，主钢丝绳防脱装置损坏，分别违反《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196-2010）第6.2条、第6.3.5条的规定。十四是塔式起重机平台护栏未安装齐全或锈蚀断裂，塔式起重机警示电铃失效，未安装警示障碍灯，塔式起重机驾驶室灭火器失效，塔式起重机的供电系统中PE线未接入，分别违反《塔式起重机安全规程》（GB5144-2006）第4.4条、第8.4条、第4.6条、第8.1条的规定。十五是塔式起重机部分销轴开口销使用铁丝替代，违反《塔式起重机安装与拆卸规则》（GBT26471-2011）第7.3条的规定。十六是塔式起重机未安装幅度指示标牌，违反《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》（TSGQ7016-2016）第C11.21条的规定。十七是未能提供重大危险源管理资料，违反《关于进一步加强建筑施工安全生产重大危险源管理的通知》（桂建管〔2014〕34号）的规定。十八是项目部无周检记录，公司检查无通报，违反《关于进一步加强建设工程质量安全管理工作的通知》（桂建管〔2011〕8号）的规定。十九是小型施工机器未接PE线，不符合TN-S系统，违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.19条的规定。二十是施工单位未制定消防安全管理制度、未编制施工现场防火技术方案，违反《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）第6.1.5条的规定。

案例六：资源县“走灯街”·资江天地-1#联排住宅。建设单位为资源县臣氏房地产开发有限公司，项目负责人：李绍柳；施工单位为广西强冠建设工程有限公司，项目经理：吴正锋；监理单位为广西共创建设项目管理有限责任公司，项目总监：秦江华。

（一）建筑市场主要涉嫌违法违规行为。一是开工前未依法取得建筑工程施工许可证，违反《中华人民共和国建筑法》第七条的规定。二是未能提供施工单位项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人的劳动合同、工资表，且均未按合同约定到岗履职，符合《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》第十一条第（五）款的规定，涉嫌挂靠。三是材料采购合同提供不齐全，未提供设备租赁合同，未提供材料、设备的采购款、租赁款支付凭证，符合《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》第十一条第（七）款的规定，涉嫌挂靠。

（二）质量方面主要违反标准事实。一是砼构件出现漏水、蜂窝质量缺陷，随意修补，无修补方案，违反《混凝土结构工程施工规范》（GB50666-2011）第8.4.1条的规定。二是现场未能提供资料备查，违反《建设工程质量管理条例》第三十条、第三十一条、第三十三条的规定。

（三）安全生产方面主要违反标准事实。一是现场未能提供备检资料，违反《施工企业安全生产管理规范》（GB50656-2011）第10.0.6条、第12.0.3的规定。二是现场建筑垃圾随意堆放，违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.2条的规定。三是楼层无临边防护、防护缺失或搭设不符合规范要求，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第4.3条的规定。四是悬挑式操作平台与龙门架距离过近，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第7.0.1条的规定。五是外脚手架架体搭设随意，外脚手架内立杆与建筑物间隙大于150mm，未采取防护措施，扫地杆离地大于200mm，外脚手架搭设滞后，未跟上作业进度，混凝土泵管、进入楼层安全防护棚使用外脚手架支撑，分别违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第1.0.3条、第7.3.13条、第6.3.2条、第7.3.1条、第9.0.5条的规定。六是满堂脚手架木支撑尾径偏小，无水平拉结，无专项施工方案，违反《建筑施工木脚手架安全技术规范》（JGJ164-2008）第1.0.5条、第3.2条的规定。七是施工现场无围挡，无施工大门，施工现场物体坠落半径内设置简易临时用房住人，违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.2.3条的规定。八是电箱无电路系统图，电箱内放置杂物，电箱未使用黄绿双色线做PE线，违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）第5.1.11条、第8.3.1条、第8.3.8条的规定。九是小型施工机具未接入PE线，不符合TN-S系统供电要求，违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.19条的规定。十是塔式起重机无相关资料提供，违反《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令第166号）的规定。十一是塔式起重机起重量限制器、力矩限制器、起升高度限位、回转限位、变幅限位失效，违反《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》（TSGQ7016-2016）第C11.2、C11.3、C11.5、C11.6、C11.19、C11.20条的规定。十二是塔式起重机的钢结构严重锈蚀，塔式起重机与升降卷扬机碰撞，未能360°旋转，现场塔机不满足安全使用条件，分别违反《塔式起重机安全规程》（GB5144-2006）第4.7条、第6.3.4条的规定。十三是井架物料提升机未提供相关资料，未经检测及验收合格即投入使用，违反《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令第166号）的规定。十四是井架物料提升机未设置起重量限制器、防坠安全器、安全停层装置、上下限位装置，井架物料提升机停层平台与外架相连、未设置平台门，井架物料提升机防护围栏不齐全，吊笼门、外笼门未安装，井架物料提升机附着装置与外架相连，井架物料提升机供电系统无接地接零保护，分别违反《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（JGJ88-2010）第6.1条、第6.2条、第4.1.8条、第8.2条、第7条的规定。十五是现场有两台施工垂直运输卷扬机，无相关制造合格资料及制造标准，现场不满足该卷扬机的安全使用条件，存在重大安全隐患，违反《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令第166号）的规定。十六是灭火器损坏失效，易燃建筑材料未及时清理，分别违反《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）第5.2条、第6.2条的规定。

案例七：防城港正茂·顶秀港湾6号住宅楼。建设单位为广西顶秀房地产开发有限公司，项目负责人：李俊明；施工单位为甘肃正茂建设工程有限公司，项目经理：黄勇；监理单位为广西正峰工程项目管理咨询有限公司，项目总监：廖建军。

（一）建筑市场主要涉嫌违法违规行为。未能提供项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人在施工总承包单位缴纳社保凭证材料及由施工总承包单位支付工资的凭证材料，符合《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》第十一条第（五）项的情形，涉嫌挂靠。

（二）质量方面主要违反标准事实。一是混凝土表观质量普遍较差，涨模、漏浆、夹渣、缺棱掉角现象普遍，已修补的未做修补记录，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第8.2.2条的规定。二是地下室混凝土抗渗等级设计为P8，实际施工等级采用P6，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第7.4.1条的规定。三是混凝土楼板浇筑后未覆盖养护，未达强度即上人作业，表面踏痕明显、不平整，违反《混凝土结构工程施工规范》（GB50666-2011）第8.5.8条的规定。四是混凝土同条件养护试件未标识具体代表构件，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第7.4.1条的规定。五是后浇带处板面钢筋下沉严重，导致板负弯矩钢筋保护层厚度实测达60mm，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第5.5.2条的规定。

（三）安全生产方面主要违反标准事实。一是悬挑层封闭不严，外架内立杆与建筑间距大于15cm处未防护或防护不严，整体外架未按要求张挂安全兜网，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第6.4.1条、第6.4.2条、第7.3.13条、第9.0.11条的规定。二是部分楼层水平洞口未封盖防护或盖板未固定，电梯井内防护不严，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第3.2.1、3.2.2、3.1.3的规定。三是部分外脚手架横向水平杆距主节点过远，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第6.2.3条的规定。四是部分悬挑钢梁保护钢丝绳卡扣方向错误，悬挑钢梁锚固方式不规范，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第6.10.4条、第6.10.5条的规定。五是部分楼层临边未防护，部分临边防护栏杆高度不足，下杆高度不足，栏杆底部无踢脚手板且安全网未落地防护，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第3.1.1、3.1.2、3.1.3的规定。六是施工层开关箱放置在外脚手架上，不便操作，配电箱一闸多机，塔吊开关箱漏电保护器漏电动作时间为0.2秒，电缆线普遍未包含黄绿双色线，违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）第8.1.3条、第8.1.6条、第8.2.10条、第7.2.1条的规定。七是使用轮扣式支撑系统，纵横向水平拉杆无防脱装置，扫地杆、封顶杆不连续，个别模板支撑立杆使用顶托代替底座，楼梯支撑立杆斜支，违反《建筑施工模板及作业平台钢管支架构造安全技术规范》（DB45/T618-2009）第4.1条的规定。八是基坑未按方案放坡（1:0.5），实际几乎垂直开挖，基坑积水未及时抽排，积水严重，违反住房城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质〔2009〕87号）第十四条、第十六条的规定。九是临时办公用房的主要构件金属夹芯板材其芯材的燃烧性能等级非A级，违反《施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）第4.2条的规定。

案例八：崇左市江州区2015年濑湍卫生院公共租赁住房项目。建设单位为崇左市江州区住房和城乡规划建设局，项目负责人：赖伟强；施工单位为重庆鹏毅建设工程有限公司，项目经理：徐钰；监理单位为海之特工程管理有限公司，项目总监：李济中。

（一）建筑市场主要涉嫌违法违规行为。施工单位不能提供项目管理机构、人员的所有信息资料，不能提供施工合同、工程款支付凭证，施工企业市场行为检查资料严重缺失，符合《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》第七条第（三）款和第十一条第（七）款情形，涉嫌转包、挂靠。

（二）质量方面主要违反标准事实。一是未按设计要求设置阳角护角，违反《住宅装饰装修工程施工规范》（GB50327-2001）第7.1.3条和《抹灰砂浆技术规程》（JGJ/T220-2011）第6.1.5条的规定。二是搅拌机处未悬挑砂浆配合比牌，违反《抹灰砂浆技术规程》（JGJ/T220-2011）第5.1.1条的规定，无原材料称量设备，违反《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第4.0.8条的规定。三是门、窗铝合金型材主要受力部位壁厚均不符合设计及标准要求，现场抽查已安装的铝合金门窗型材主要受力部位壁厚实测约0.70mm，部分已变形，违反《建设工程质量管理条例》第二十八条的规定和《铝合金门窗工程技术规范》（JGJ214-2010）第3.1.2条的规定。四是卫生间混凝土翻边高度不足，实测约60至70mm，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）第8.3.1条的规定。五是无法提供各种质量保证资料及各种检查验收资料，违反《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）第5.0.1条、第5.0.2条、第5.0.3条、第5.0.5条的规定。

（三）安全生产方面主要违反标准事实。一是工地未封闭管理，在建筑物内设置工人集体宿舍，且在宿舍内炊事，违反《建设工程安全生产管理条例》第二十九条的规定。二是脚手架开口处未设置横向斜杆，未设置剪刀撑，拉结少，采用柔性拉结且无刚性顶撑，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第6.5.2条、第6.4.1条和第6.4.5条的规定。三是脚手架架体内未按规定设置水平防护，架体底部部分被建筑垃圾掩埋，大部分架体未张挂安全网，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第9.0.11条、第8.2.3条、第9.0.12条的规定。四是楼层、楼梯临边无防护，部分水平洞口未防护，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第4.1.1条、第4.2.1条的规定。五是搅拌机防护棚未设双层防护板，安全通道紧临物料提升机设置，且位于配重块正下方，楼层物料平台无防护门，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第7.0.5条、第4.2.2条、第4.1.5条的规定。六是施工用电整体配置不符合TN-S系统的要求，电缆线沿外脚手架钢管敷设，违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）第5.1条、第7.2.9条的规定。七是项目部未能提供安全管理资料供审查，违反《建设工程安全生产管理条例》第二十一条的规定。八是使用报废物料提升机，无产品铭牌，未提供相关安装及检验材料，滑轨变形，缆风绳松脱，违反《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（JGJ88-2010）第6.1.7条、第6.2条和《广西壮族自治区建筑起重机械安全使用管理规定》（桂建质〔2015〕6号）第七条、第九条的有关规定。

案例九：西林县八达镇敬老院养老服务中心建设项目工程（二期）。建设单位为西林县民政局，项目负责人：吴志雄；施工单位为广西瞬通建设工程有限公司，项目经理：覃云；监理单位为广西正峰工程项目管理咨询有限公司，项目总监：杨汉周。

（一）建筑市场主要涉嫌违法违规行为。一是施工单位不能提供项目部组成人员的劳动合同和工资支付凭证，符合《建筑工程施工转包违法分包等违法行为查处管理办法》第十一条（五）款的情形，涉嫌挂靠。二是施工单位不能提供项目大宗材料（钢材、砂石、水泥等）的购销合同及凭证，不能提供钢管（脚手架）租赁合同及凭证，符合《建筑工程施工转包违法分包等违法行为查处管理办法》第十一条（七）款的情形，涉嫌挂靠。

（二）质量方面主要违反标准事实。一是梁柱节点混凝土存在孔洞、露筋等外观一般质量缺陷，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第8.2.2条的规定。二是局部卫生间翻边有蜂窝、孔洞等外观严重质量缺陷，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第8.2.1条的规定。三是构造柱预埋筋预留位置偏差大，马牙槎留置样式及尺寸不符合规范要求，拉结筋未按设计要求使用钢筋网片拉通，部分拉结筋间距过大，违反《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第8.2.3条的规定。四是部分墙体砂浆不饱满，有透光现象，违反《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第9.3.2条的规定。五是部分墙体灰缝不平直、厚度不均匀，局部厚度超过20mm，违反《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第9.3.5条的规定。六是现场搅拌砌筑砂浆添加石灰王外加剂，未经进场检验和试配，违反《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第4.0.7条的规定。七是现场搅拌砌筑砂浆，现场未见称量装置，未提供材料过磅记录、含水率测量记录，水泥露天堆放，现场悬挂空白的配合比标牌，违反《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第4.0.8条的规定。

（三）安全生产方面主要违反标准事实。一是连墙件严重缺失，采用软拉结未回顶，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第6.4.6条的规定。二是架体与建筑物间隙超过15cm未采取有效的水平防护措施，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第7.3.13条的规定。三是未提供钢管、扣件等材料进场检验报告，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第8.1.4条的规定。四是楼梯顶部木支撑体系采用叠层搭设，木支撑尾径不足80mm，违反《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2008）第5.1.5条、第6.2.3条的规定。五是未采用TN-S接零保护系统，设备无接零保护，违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）第5.1.1条的规定。六是用同一个开关箱直接控制2台以上用电设备，违反了《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）第8.1.3条的规定。七是电箱无标识、无分路标记及系统接线图，违反了《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）第8.3.1条的规定。八是部分楼梯临边防护严重缺失，违反了《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第4.1.2条的规定。九是部分楼层临边防护严重缺失，违反了《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第4.1.3条的规定。十是物料提升机停层平台临边及防护门缺失，分别违反了《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第4.1.5条的规定。十一是施工现场安全标识缺失，违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.1.4条的规定。十二是便携式操作手柄未采用安全电压，违反《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（JGJ88-2010）第7.0.5条的规定。

案例十：百色市中山广场项目B栋项目。建设单位为百色骆越房地产开发有限公司，项目负责人：卢鹤明；施工单位为鸿鑫建设集团有限公司，项目经理：李林；监理单位为广西建通工程监理有限责任公司，项目总监：麻建伟。

（一）建筑市场主要涉嫌违法违规行为。一是未取得施工许可证提前开工，违反《中华人民共和国建筑法》第七条的规定。二是施工单位不能提供项目部组成人员的社保关系、劳动合同和工资支付凭证，符合《建筑工程施工转包违法分包等违法行为查处管理办法》第十一条（五）款的情形，涉嫌挂靠。三是不能提供项目大宗材料（模板、钢材、商品混凝土等）的购销合同及凭证，不能提供钢管（脚手架）租赁合同及凭证，符合《建筑工程施工转包违法分包等违法行为查处管理办法》第十一条（七）款的情形，涉嫌挂靠。

（二）质量方面主要违反标准事实。一是剪力墙等混凝土结构存在蜂窝、麻面、孔洞及胀模等外观质量缺陷，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第8.2.1条的规定。二是部分框架柱受力主筋偏位达3cm，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第5.5.2条的规定。三是现场未见混凝土同条件试件，无温度记录，也未能提供留置方案供审查，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第10.1.2条及附录C的要求。四是未提供检验批现场验收检查原始记录，违反《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）第5.0.5条的规定。

（三）安全生产方面主要违反标准事实。一是连墙件数量不足，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第6.4.2条的规定。二是架体与建筑物间隙超过15cm未封闭，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第7.3.13条的规定。三是部分顶托可调部分超过20cm，违反《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2008）第6.1.9条的规定。四是模板支撑体系剪刀撑缺失，立杆间距过大，自由端超过50cm，违反《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2008）第6.2.4条的规定。五是未采用TN-S接零保护系统，违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）第1.0.3条的规定。六是部分钢筋加工设备无接零保护，违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）第5.2.1条的规定。七是用同一个开关箱直接控制2台以上用电设备，违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）第8.1.3条的规定。八是电箱无标识、无分路标记及系统接线图，违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）第8.3.1条的规定。九是钢筋调直区未隔离，违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.19.3条的规定。十是人工挖孔桩井口防护不严，未设置防护栏杆，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第4.1.1条的规定。十一是楼层预留孔洞防护不严，四层以上楼梯临边防护缺失，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第4.1.2条的规定。十二是高处作业人员未按要求配戴安全带，安全帽未系帽绳，违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.13.3条的规定。十三是悬挑卸料平台通道未满铺，临边安全防护不到位，违反《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.13.3条的规定。十四是附墙设置角度不符合安装说明书要求，最后一道附墙以上自由高度超过安装说明书要求，违反《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196-2010）第3.3.2条的规定。

信息公开选项：主动公开

抄送：各市人民政府，自治区安委办，广西公安消防总队，广西建设工程质量安全监督总站。

广西壮族自治区住房和城乡建设厅办公室     2017年11月20日印发