| 自治区住房城乡建设厅2017年度社会评价收集到的意见建议整改工作情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：自治区住房城乡建设厅 填报时间：2018年12月12日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题编号 | 整改内容 | 责任 单位 | 整改措施 | 完成 时限 | 整改成果形式 | 整改工作进展 情况 | 是否如期整改 | 未如期整改情况说明 | 愿意告知联系方式的受访者姓名 | 联系电话 |
| 120170510100001 | 希望自治区住房城乡建设厅加强业务培训，特别是农村工匠的培训，每年1-2次最好。 | 人教处 | 情况说明：近年来，我厅每年均按时组织各市对10000名农村工匠和2800名农村“两委干部”进行相关知识培训。 整改措施：与受访者联系，做好政策宣传解读工作。 | 2018年 7月 | 每年均印发相关文件通知，并与各市住房城乡建设主管部门签订培训合同。 | 已致电受访者，做好政策宣传。 | 是 |  | 周先生 | 15077683399 |
| 0120170510100002 | 自治区住房城乡建设厅下去南宁市上林县西燕镇岜独村栏独庄进行房子改造，近路边的房子就帮改造，不近路边就不帮改造，这样群众觉得不公平，希望他们要改造就一起帮改造，不要只改造路边的。 | 村镇处 | 情况说明：2016年，南宁市上林县西燕镇岜独村栏独庄列为第二批广西乡土特色示范村，自治区安排补助资金150万元。由于资金有限，根据由内而外、分步实施、示范带动的原则，先对靠近路边约50栋房屋实施立面改造。 整改措施：2018年5月，自治区对采用农业发展银行统筹分贷还款的补助方式进行调整，改由自治区财政于2018-2020年逐年下拨。截至2018年6月，我厅已无风貌改造资金安排，下半年如有相应资金安排，将考虑对上林县予以适当倾斜支持。 | 待自治区落实资金3个月内 | 政策制定 | 广西乡村风貌提升三年行动已全面启动，将打造1000个精品型村庄，自治区补助每个村庄200万元。11月，已将2019-2020年部分指标下达各市，由各市具体分到各县（市、区），南宁市2019-2020年精品型村庄指标有69个。 | 是 |  |  |  |
| 0120170510100003 | 建议自治区住房和城乡建设厅针对A、B、C证，以及上岗证的考试能够一个月进行一次，特别是上岗证。 | 培训 中心 | 情况说明：一、我厅每年均组织开展4次三类人员（A、B、C证）考试和2次现场专业人员（上岗证）考试。考试经费预算需经自治区财政厅批复方可实施，受到国家、自治区财政制度严格控制。二、有部分企业和群众反映我区每年组织的三类人员和现场专业人员考试“次数太多、增加负担”，因此，考试次数能维持现状已属不易。三、目前，每年有约3万人参加三类人员考试（平均每次考试人数约8000人），完全能够满足群众需求；有约4万人参加现场专业人员考试（设置17个岗位），每个岗位平均报考人数约1000人，每年组织2次考试较为符合实际。 | 2018年 7月 | 每次考试均按时组织。 |  | 是 |  |  |  |
| 0120170510100004 | 自治区住房和城乡建设厅的业务网上办理系统没有及时更新，而且所提供的办理事项不完整，群众办理相关事项只能在网上办理部分业务，同时还有一些材料还需要到窗口办理，很不方便，希望相关部门能够提供网上一次性办理业务。 | 审批处 | 整改措施：加快智能化审批系统建设，构建政务服务全流程信息化管理和监督体系，努力实现审批事项“网上申办、智能审批、电子结果”的新型互联网办事模式，全面提升审批效率。 | 2018年12月31日 | 广西一体化网上政务服务平台上线 | 2018年已将相关数据转移至广西一体化网上政务服务平台，行政许可事项全部公布。“三类人员”资格审批等8项业务已实现网上智能化审批。 | 是 |  |  |  |
| 0120170510100005 | 到自治区住房和城乡建设厅办事，下午有时工作人员要开会，对于从外地来办事的，又要住一个晚上，很不方便，有些预约的也不能办理，希望该单位能安排好工作时间。 | 审批处 | 整改措施：提高服务水平，提升群众办事满意度；加快智能化审批系统建设，全面提升审批效率，让群众少跑腿。 | 2018年12月31日 | 窗口持续做好服务工作 | 我厅窗口按时接待办事人员，并提供延时服务，确保排号群众申请业务当天办理完成。 |  |  |  |  |
| 0120170510100006 | 自治区住房和城乡建设厅该单位的电话打进去从来没有人接，希望能有人接电话。 | 办公室 | 整改措施：进一步提高服务水平，提升群众满意度。 | 2018年12月31日 |  | 加强对办公室秘书的业务培训，不断提高服务水平，确保值班电话24小时有人值守。 | 是 |  |  |  |
| 0120170510100007 | 希望自治区住建厅的领导还有工作人员要用专业的，有一些可以不用，但是城市建设、城市规划这方面的工作人员一定要专业的，要专门从事这方面的。 | 人教处 | 整改措施：一是加大人才引进力度，做好专业人员招录工作；二是加强对现有干部队伍的专业知识培训，提高专业工作能力水平。 | 2018年12月31日 | 电话联系，介绍情况 | 已与钟先生联系，说明有关情况，对方表示认可。 | 是 |  | 钟先生 | 13517697858 |
| 0120170510100008 | 希望自治区住建厅一年到柳州市融安县基层单位3-4次指导工作。 | 办公室、政研室 | 整改措施：一是督促各处室根据工作实际合理安排检查（办公室负责）；二是积极深入基层调研和指导工作（政研室负责）。 | 2018年12月31日 | 现场调研指导 | 于2018年5-6月组织调研组前往岑溪市、平果县、鹿寨县、融安县等地开展调研指导。 | 是 |  | 韦德学 | 13878265333 |
| 0120170510100009 | 自治区住建厅对贺州市整个市区城市建设的物业管理、市政道路的交通、停车、小区便民措施的管理工作要加强管理，对一些市政道路比较破烂的要多关注，有些是属于盲人，残疾人出行的盲道给予政策上的倾斜。 | 房产处、城建处、标定处 | 整改措施： 一、关于物业管理问题。目前，我厅已制定《广西壮族自治区物业服务行业信用信息管理办法》，力争于2019年建立全区物业服务行业信用信息监管系统并在全区推广使用，鼓励企业诚信经营、规范管理、提升服务水平。同时，督促贺州市有关主管部门加强物业管理，查找存在问题，制定整改方案，积极进行整改。（房产处） 二、关于市政道路问题。一是集中开展设区市已建成公共停车场被占用问题清理整顿行动。二是开展城市道路建设情况督查，督促指导贺州市按照《自治区住房城乡建设厅关于印发加强设区市城市道路规划建设工作实施方案的通知》要求，加强城市道路建设工作。（城建处） 三、关于方便残疾人出行问题。一是组织贺州市有关人员参加全区无障碍工作现场推进会和全区无障碍工作业务培训；2018年内组织专家对贺州市进行现场工作指导。二是2018年贺州市申报创建国家无障碍建设示范城市，我厅已安排200万元专项补助资金，用于支持贺州市无障碍建设，将在今后继续加强对贺州市的指导。（标定处） | 2018年12月31日 | 政策制定，开展整治工作，加大资金投入。 | 1.2018年9月，印发《自治区住房城乡建设厅关于开展设区市公共停车设施被占用清理整顿工作的通知》（桂建城〔2018〕48号），组织各地对各类公共停车设施数量、运营管理单位情况进行全面排查，并针对摸底排查工作中发现的公共停车设施被挪作他用、占用、停止使用或擅自取缔等问题进行集中整治。结合第二次、第三次全区住房城乡建设行业综合督查工作开展全区城市道路建设情况检查，督促各地加快道路建设。 2. 截至2018年底，已安排补助资金200万元支持贺州市创建无障碍环境建设。于2018年9月17-21日组织人员赴贺州市、钟山县、富川县开展无障碍环境建设专项检查。 | 是 |  |  |  |
| 0120170510100010 | 希望自治区住建厅组织专家组到市区现场调研，看看存在什么问题就传达到市委市政府办公室，由主管部门主要是市政、建设部门等等去实施。 | 政研室 | 整改措施：积极组织专家到各市进行调研，了解住房城乡建设工作存在的问题，督促相关部门进行整改。 | 2018年12月31日 | 调研指导 | 1.于2018年5月、6月组织调研组前往南宁、柳州、桂林、北海、钦州、百色等市开展培育发展住房租赁市场和房地产市场运行情况调研，了解各市房地产主管部门落实相关政策情况。 2.于2018年7月2日-4日组织专家前往南宁、梧州、贵港、钦州、防城港、玉林、百色等市开展城市建设督查调研，督促各市做好市政、建设、环保等方面存在问题整改工作。 | 是 |  |  |  |
| 0120170510100011 | 区住建厅从来都没有下到市县住建部门进行过调研，希望能够多加强调研违章建筑工作。 | 政研室、城管监督局 | 情况说明：一、我厅城市管理监督局于2017年9月成立，之后立即组织开展了为期一个月的工作调研，广泛听取各市、县意见，并对各市、县反馈的焦点和难点问题进行专题研究。二、我厅联合自治区编办、法制办印发了《广西壮族自治区城市管理执法体制改革指南》，出台了《自治区住房城乡建设厅关于厘清住房城乡建设领域行业主管部门与城市管理执法部门职责边界的意见》，有针对性地指导各市、县推进相关改革工作。三、2017年10月31日-11月3日，我厅组织前往河池、百色、崇左等地开展违法建设治理和城市管理执法体制改革调研工作。 整改措施：一、通过实地调研等多种方式了解各地违章建筑情况，积极推进问题解决。二、与受访者联系，做好宣传解释工作。（政研室、城管局监督负责） | 2018年12月31日 | 调研指导 | 于2018年3月12日-15日组织到柳州市、三江县、来宾市开展城市管理执法体制改革和违法建设治理督查调研工作。 | 是 |  | 吴先生 | 13977670158 |
| 0120170510100012 | 对该单位处理市县一些公文文件都是通过qq公示，没有相关的书面文字落实，就一句话发送，又不是办公室对办公室。 | 办公室 | 情况说明：我厅主送各市、县住房城乡建设系统各主管部门的公文，基本上均通过本厅公文交换系统进行发送。对于部分紧急事项，各处室可能先通过QQ、微信等渠道先行通知各市、县做好相关准备，但过后均补发正式公文。 整改措施：与受访者联系，做好解释工作。 | 2018年12月31日 | 电话联系，做好解释 | 经与受访者联系，已做好相关解释工作。 | 是 |  | 吴先生 | 13977670158 |
| 0120170510100013 | 希望自治区住建厅多下到全区各个基层进行调研指导，指导农村建设，如农村垃圾处理，改厕改厨等方面的工作。 | 政研室、村镇处 | 整改措施：开展下乡调研指导活动，加强与基层的沟通交流，及时了解项目建设情况，协调解决有关问题。 | 2018年12月 | 调研指导 | 1.已于2018年4月24日组织到田阳县五村镇巴某村调研乡村规划建设管理工作。 2.于5-6月组织调研组到岑溪市、平果县、鹿寨县、融安县等地开展农村改厕改厨工作调研指导。 3.于6月20日组织调研组到上林县开展新农村建设工作调研，指导农村建设。 4.于7月10日-11日组织调研组到武宣县东乡镇金榜屯、贵港市覃塘区姚山村、梧州市长洲区泗洲村开展“美丽广西•幸福乡村”活动方案起草调研工作，了解农村人居环境整治、垃圾处理、改厕改厨等方面的情况。 | 是 |  |  |  |
| 0120170510100014 | 自治区住建厅对崇左市龙州是整个县各农村的道路建设和房屋风貌改造要多投入资金，一个屯不低于三百到五百万元，特别要关注边境地区的乡镇和村屯。 | 村镇处 | 情况说明：2016年，龙州县彬桥乡绕秀村敢门屯等8个村屯列入第二批广西乡土特色示范村，按照150万元/村的标准，自治区共安排补助资金1200万元，用于房屋外立面改造和道路乡土化改造等。 整改措施：2018年5月，自治区对采用农业发展银行统筹分贷还款的补助方式进行调整，龙州县获得的农业发展银行补助资金全部退还，改由自治区财政于2018-2020年逐年下拨。截至2018年6月，我厅已无风貌改造资金安排，下半年如有相应资金安排，将考虑对龙州县适当倾斜支持。 | 待自治区落实风貌改造资金落实3个月内 | 政策制定 | 根据自治区政府办公厅《关于印发农村人居环境专项贷款整改方案的通知》（桂政办电﹝2018﹞258号)精神，积极对接自治区财政厅，争取尽快落实自治区财政补助资金；在广西乡村风貌提升三年行动中，重点给予龙州县项目倾斜。 | 是 |  |  |  |
| 0120170510400001 | 百色市靖西市化峒镇八德村雷屯改厨已经有1个多月了，到现在补助还没得，村里面大概有30多户。 | 村镇处 | 整改措施：督促各地抓紧开展农村改厨项目验收和资金结算，完善相关手续，尽快将补助资金拨付到农户。 | 2018年7月1日 | 及时发放补贴 | 经电话联系受访者，回复称已领到补助资金。 | 是 |  | 农直国 | 15077625698 |
| 0120170510400002 | 北海市石康镇苗尾根村：改厨工作挖自己村的泥路，挖完没有回填，政策村干部也没有通知，希望能及时回填，及时通知让百姓了解。 | 村镇处 | 整改措施：一、加强与北海市有关部门的沟通，了解具体情况。二、加强业务指导和督促检查，指导地方完善相关工作措施。 | 2018年12月31日 | 电话了解情况 | 经北海市及相关县住房城乡建设主管部门调查核实，石康镇苗尾根村不存在项目建设完成后泥土未回填现象。 | 是 |  |  |  |
| 0120170510400003 | 扶绥县渠黎镇碧计村岜宁屯：有50户2008年自建房到现在办不了房产证，去土地所咨询也不知道是什么原因不给办，希望有关部门解决。 | 房产处 | 整改措施：与受访者沟通联系，做好政策宣传解释工作。 | 2018年7月 | 政策解释到位 | 经与当事人沟通，告知其房屋产权登记职能已移交到国土资源部门的不动产登记机构，办理具体业务可到当地不动产登记机构咨询。 | 是 |  | 梁万谨 | 15977689820 |
| 0120170510400004 | 贵港市港北区港城镇旺岭村中山屯：改厨建好一个月了，没有得到补助，希望年前得到补助。 | 村镇处 | 整改措施：一、加强与贵港市有关部门的沟通。二、督促各地抓紧开展农村改厨项目验收和资金结算，完善相关手续，尽快将补助资金拨付到农户。三、与受访者沟通联系，确认是否得到补助。 | 2018年10月31日 | 补贴发放到位 | 经核实，港北区2017年农村改厕改厨项目资金已全部拨付到农户账户。经电话联系受访者，答复称已领到补助资金。 | 是 |  | 梁 | 13978548298 |
| 0120170510400005 | 桂林市永福县苏桥镇太平村大坪土屯村民：改厨手续比较复杂，希望手续简单一点。 | 村镇处 | 整改措施：一、加强与桂林市有关部门的沟通，了解具体情况。二、农村改厕改厨补助属于惠农资金，我厅将抓紧与各地共同研究，在符合财政相关规定的情况下尽可能简化相关资金拨付手续。 | 2018年12月31日 | 调研指导 | 在全区村镇工作推进会上反复强调各地要完善农村改厕改厨档案，在符合财政相关规定的情况下尽可能简化审批手续。 | 是 |  |  |  |
| 0120170510400006 | 贺州市八步区贺街镇三凤村：改厨改厕的手续比较复杂，希望能简单一点。 | 村镇处 | 整改措施：一、加强与贺州市有关部门的沟通，了解具体情况。二、农村改厕改厨补助属于惠农资金，我厅将抓紧与各地共同研究，在符合财政相关规定的情况下尽可能简化相关资金拨付手续。三、与受访者沟通联系，做好政策宣传工作。 | 2018年12月31日 | 调研指导 | 在全区村镇工作推进会上反复强调各地要完善农村改厕改厨档案，在符合财政相关规定的情况下尽可能简化审批手续。 |  |  | 罗通清 | 13471492573 |
| 0120170510400007 | 柳城县沙埔镇沙埔村效街屯：何金福村民今年改厨700元、改卫生间1200元补助还没得已经验收，希望尽快将补助发放到手，郊街屯村屯路还有300米是泥巴路，村民出行不方便，希望尽快硬化。 | 村镇处 | 整改措施：一、加强与柳州市有关部门的沟通，了解具体情况。二、农村改厕改厨补助属于惠农资金，我厅将抓紧与各地共同研究，在符合财政相关规定的情况下尽可能简化相关资金拨付手续。三、与受访者沟通联系，做好政策宣传工作。 | 2018年12月31日 | 补贴发放到位 | 经电话联系受访者，答复称已领到补助资金。 |  |  | 何金福 | 18277279200 |
| 0120170510400008 | 南宁市邕宁区蒲庙镇红星路段毅君市民：改厨补助才700元，太少了，希望提高到1500元。 | 村镇处 | 整改措施：一、加强与南宁市有关部门的沟通，了解具体情况。2.目前我区财力有限，再提高补助标准存在困难，鼓励群众自筹部分资金。 | 2018年12月31日 | 政策制定 | 在政策层面已建议减少地方特别是深度贫困地区的项目配套资金，改由自治区财政全额（或部分）拨付农村改厨补助资金。 | 是 |  |  |  |
| 0120170510400009 | 武宣县东乡镇尊头村1队黄汉富村民：今年7月份改厨700元左右补助还没得，希望年底得。 | 村镇处 | 整改措施：一、加强与来宾市有关部门的沟通，了解具体情况。二、农村改厕改厨补助属于惠农资金，我厅将抓紧与各地共同研究，在符合财政相关规定的情况下尽可能简化相关资金拨付手续。三、与受访者沟通联系，做好政策宣传工作。 | 2018年12月31日 | 补贴发放到位 | 经电话联系受访者，答复称已领到补助资金。 | 是 |  | 黄汉富 | 18177289935 |
| 0120170510500001 | 上林县希望自治区住建厅多引进一些企业参与到扶贫工作中来，因为县里的企业太少，扶贫力度太小，引进企业项目，可以拉动扶贫工作长久开展 | 机关党委、扶贫工作队 | 整改措施：一、积极招商引资、对接项目，着重加大短平快项目的引进力度。二、巩固既有产业，2018年将继续推动北林村蛋鸡二期项目动工，使蛋鸡规模达20万羽。三、推广应用稻虾套养技术，积极探索农民增收致富新路子 | 2018年7月 | 项目落地 | 截至2018年7月11日，协助当地引进的金顺利公司已在西燕镇创办饲料加工厂，进一步优化产业结构，完善产业链。同时，探索在定点扶贫村推广应用稻虾套养技术。上林县大浪村引进的小龙虾养殖项目已动工。 | 是 |  | 上林县 |  |
| 0120170510500002 | 希望住建厅帮助上林县白圩镇赵坐村白马屯的村民培训种养殖的技术。 | 机关党委、扶贫工作队 | 整改措施：与上林县农业局联系，每年邀请相关专家进村开展一次种养殖技术培训。 | 2018年7月 | 每年开展一次种养殖技术培训 | 2018年6月2日，赵坐村已组织群众在高州市-上林县扶贫协作产业综合示范园开展一次沃柑种植培训。 | 是 |  | 上林县白圩镇赵坐村白马屯 |  |
| 0120170510500003 | 南宁市上林县大丰镇云城村村屯没有路灯村民出入不方便，希望能安60盏路灯。 | 机关党委、扶贫工作队 | 整改措施：一、在关键路口安装路灯。二、继续争取村屯亮化工程项目。 | 2018年7月 | 安装路灯 | 村屯关键路口已安装路灯。 | 是 |  | 南宁市上林县大丰镇云城村 |  |
| 0120170510500004 | 南宁市上林县白圩镇赵坐村白马庄住建厅单位帮扶工作来该村太密，现在每一个月来3次左右，希望以后来之前打电话2个月来一次就可以了。 | 机关党委、扶贫工作队 | 情况说明：根据自治区扶贫办《关于印发2018年度直属机关定点扶贫专项考评指标的通知》要求，各单位领导到帮扶村驻点调研协调解决问题，全年每村不少于4人次，参与“一帮一联”帮扶干部入户走访扶贫对象年内不少于2次。由于机关工作较为繁忙，统一组织帮扶活动难度较大，各党组织只能分批次开展活动，因此出现活动次数较多现象。 整改措施：做好帮扶协调工作，提前做好与村民的沟通，避免过频过密开展活动，尽量不影响村民日常生活。 | 2018年7月 | 制定后盾单位开展扶贫工作实施方案，确保不过密开展活动 | 驻村第一书记已和帮扶党组织就活动次数和形式进行沟通，争取群众的理解和支持。 | 是 |  | 南宁市上林县白圩镇赵坐村 |  |
| 0120170510500005 | 上林县白圩镇大浪村，继续加大力度帮扶我们村，加大各个村的产业扶持。 | 机关党委、扶贫工作队 | 整改措施：采取多种方式，整合资源，参照云里村模式，发展小龙虾产业，本着做大做强的方针，争取将产业面积做到300亩。 | 2018年7月 | 产业落地 | 大浪村第一期小龙虾养殖项目已于2018年4月29日动工（产业面积70亩）。 | 是 |  | 上林县白圩镇大浪村 |  |
| 0120170510500006 | 上林县白圩镇大浪村覃守连反映，她家是贫困户，但是他孙女今年读书没得上学扶贫补助，别的贫困户得，但是他家一次也没得。 | 机关党委、扶贫工作队 | 情况说明：经扶贫工作队员入户核实，覃守连之孙女覃秋丽在大浪小学读四年级，2017年获得营养餐补助800元、学业帮扶金1100元；2018年获得助学金500元。 整改措施：采取进村入户、实地了解情况等措施，把教育政策落实到位。 | 2018年7月 | 进行实地核实 |  | 是 |  | 上林县白圩镇大浪村 |  |
| 0120170510500007 | 希望能帮助白马屯安装健身器材与一个娱乐舞台。 | 机关党委、扶贫工作队 | 情况说明：根据实地了解，目前白马屯已有健身休闲器材和一个娱乐舞台。 整改措施：通过组织开展各种活动，进一步丰富群众生活。 | 2018年7月 | 维护健身器材、舞台 | 定期维护器材，丰富群众生活。 | 是 |  | 白马屯 |  |
| 0120170510600001 | 在自治区住房和城乡建设厅的网上办理延迟审批，点击不进去，希望该部门能多开通一些渠道办理。 | 审批处 | 整改措施：建立“网上申报、智能审批、即批即得、电子结果”的新型互联网办事模式，完善网上审批系统，提升用户体验。 | 2018年12月31日 | 升级完善网上办事系统 | 已实现三类人员等8项业务网上智能化审批，今后将持续改进系统，提高用户体验。 | 是 |  |  |  |
| 0120170510600002 | 自治区政务服务中心最好安排有个引导人员在大厅，教导使用取号机。 | 审批处 | 整改措施：要求我厅窗口工作人员加强对办事群众的引导和服务。 | 2018年12月31日 | 完善人员引导标识 | 自治区政务服务中心已加强前台引导，设专人在大厅前台，并耐心指导使用取号机。 | 是 |  |  |  |
| 0120170510600003 | 有些去办事的人员对相关的法律法规不清楚，而且法律法规太长了，即使工作人员告知了，办事人员也记不住，建议自治区住房城乡建设厅的工作人员能够告知是法律法规的第几条这样最好；建议能够把办事流程及所需材料一次性告知。 | 审批处 | 整改措施：进一步完善一次性告知程序，引导办事人员查阅政府门户网站公开的办事指南，提高办事效率。 | 2018年12月31日 | 广西一体化网上政务服务平台上线 | 所有事项涉及的法律、法规条款均在一体化平台公布，一次性告知清单方便查询。 | 是 |  |  |  |
| 0120170510600004 | 到自治区住房城乡建设厅办理员工注册，跑了3次，第一次说格式不对，第二次又说有资料不全，第三次才能办成，希望工作人员能一次性告知所需材料或者在官方网站上公布格式和材料。 | 审批处 | 整改措施：进一步完善一次性告知程序，引导办事人员查阅政府门户网站公开的办事指南，提高办事效率。 | 2018年12月31日 | 广西一体化网上政务服务平台上线 | 所有事项涉及的材料均在一次性告知清单中予以公布。 | 是 |  |  |  |
| 0120170510600005 | 到自治区住房城乡建设厅政务服务中心窗口办理业务时，有不懂的希望工作人员能耐心讲解。 | 审批处 | 整改措施：提高窗口工作人员服务水平，提高办事群众满意度。 | 2018年12月31日 | 广西一体化网上政务服务平台上线 | 在窗口办理业务时引导办事人员查看一次性告知清单。 | 是 |  |  |  |
| 0120170510600006 | 广西华基建设有限责任公司到自治区住房和城乡建设厅办理业务时，工作人员态度差，爱理不理，第2次取号也不愿意回答问题，希望他们改进一下服务态度。 | 审批处 | 整改措施：提高窗口工作人员服务水平，做好一次性告知工作，引导办事群众办理业务，提高办事群众满意度 | 2018年12月31日 | 广西一体化网上政务服务平台上线 | 耐心主动引导办事人员查看广西一体化网上政务服务平台中的一次性告知清单。 | 是 |  |  |  |
| 0120170510600007 | 到自治区住房和城乡建设厅办理住房公积金申请，要10个工作日办理好，希望能7天办理好。 | 公积金处 | 情况说明：根据《住房公积金管理条例》，我厅的职责是会同自治区财政厅、中国人民银行南宁中心支行对全区住房公积金进行监督管理，具体业务由各市住房公积金管理中心（分中心）办理。住房公积金提取、贷款业务的法定审批时限分别为3个工作日和15个工作日。目前，住房公积金提取和贷款业务均已实现“最多跑一次”，办结时限明显缩短、证明材料明显简化、业务环节明显减少。其中，住房公积金提取业务做到当场办结；部分城市职工退休提取住房公积金和偿还住房公积金贷款提取公积金业务已拓展到网上办理，做到“一次不用跑”。贷款业务的审批时限全区已统一缩短为10个工作日，部分地区住房公积金管理中心实际仅用4-7个工作日。 | 2018年7月 |  |  | 是 |  |  |  |
| 0120170510600008 | 自治区住房和城乡建设厅的热线咨询电话，有时候通了没有人接，有时是没有时间接，办事人员不是什么都懂的，希望安排专门人来接听。 | 审批处 | 整改措施：提高工作人员业务水平，做好电话接听工作，切实做好服务工作。 | 2018年12月31日 | 广西一体化网上政务服务平台上线 | 在办事人电话咨询时，引导其查看广西一体化网上政务服务平台中的一次性告知清单。 |  |  |  |  |
| 0220170510200001 | 改厨改厕指标任务过重，补助资金少，一户一档资料多。希望区厅能多给予基层加快改厨厕进度方面指导。 | 村镇处 | 整改措施：加强与各市的沟通，根据实际下达任务；明确补助标准；加强调研指导。 | 2018年12月31日 | 政策制定，现场指导 | 1.改厕改厨任务由各地上报，自治区结合全区情况下达。2018年4月已下达2018年度“美丽广西•宜居乡村”活动农村改厕改厨项目任务。 2.根据《广西壮族自治区财政厅关于下达2018年“美丽广西·宜居乡村”农村改厕改厨自治区本级财政补助资金的通知》（桂财建〔2018〕35号），自治区财政对农村改厕补助标准为600元/户、改厨补助标准为350元/户。 3.2018年6月29日，在柳州市融安县召开全区“基础便民”专项活动农村改厕改厨工作现场推进会，对各地进行业务培训。此外，经常赴各地指导工作。 | 是 |  | 百色市 |  |
| 0220170510200002 | 建议多在市县召开经验交流会，观摩学习。 | 办公室 | 整改措施：坚持会议审批制度，制定年度会议计划，结合实际情况对经验交流会和观摩学习活动进行统筹安排。 | 2018年12月31日 | 召开交流会 | 在制定我厅年度会议计划时，统筹安排召开经验交流会和开展观摩学习。 | 是 |  | 百色市 |  |
| 0220170510200003 | 希望任务早下发，早部署。 | 村镇处、保障处 | 整改措施：提前下达任务、提前印发实施方案。 | 2018年7月 | 制定方案 | 1.已于2018年7月10日印发《2018年广西第一批建档立卡贫困户等4类重点对象危房改造实施方案》（桂政办电〔2018〕185号）。 2.于2018年2月28日将本年度保障性安居工程任务分解下达至各设区市。 | 是 |  | 百色市 |  |
| 0220170510200004 | 建议区厅组织调研组到县有代表性的老少边穷县调查乡村振兴计划，便于工作推进决策。 | 政研室、村镇处 | 整改措施：开展下乡调研指导活动，加强与基层的沟通交流，及时了解项目建设情况。 | 2018年7月 | 调研指导 | 于2018年4月24日组织调研组前往田阳县五村镇巴某村调研乡村规划建设管理工作。 | 是 |  | 百色市 |  |
| 0220170510200005 | 建议该单位多向财政厅多申请项目资金，对基层工作节能减排项目下达足额工程款和经费。 | 计财处、科技处 | 整改措施：每年自治区财政安排用于建筑节能的专项资金总量基本已有额度。根据年度工作计划以及《自治区财政厅关于印发广西壮族自治区节能减排专项资金管理办法的通知》（桂财规〔2018〕4号）精神，我厅将积极与自治区财政厅协调沟通，争取自治区财政加大对建筑节能领域的专项资金支持力度，加快推动项目建设。 | 2018年12月31日 | 政策制定 | 根据年度部门预算，制定建筑节能专项资金计划方案，并实现提前下达下一年度的部分资金预算。 | 是 |  | 崇左市 |  |
| 0220170510200006 | 建议下达当年保障性住房招标到各地市时，最好改正上年度年底前下达。 | 保障处 | 情况说明：每年下达保障性住房建设任务的程序为：各市于年底前完成下一年度保障性住房需求调查摸底工作，经报送自治区住房城乡建设厅汇总并报住房城乡建设部审批后，由国家于下一年初统一下达目标任务。 如我厅于2017年8月11日收到住房城乡建设部等部门发来申报2018年棚户区改造计划任务的通知后，于8月18日向各设区市下发申报函，经汇总计划后会同有关部门于10月26日上报自治区人民政府审定同意并报送国家有关部门，根据国家有关部门下达的目标任务，自治区人民政府于2018年2月28日与各设区市人民政府签订年度住房保障工作目标责任书。 | 2018年7月 | 与各设区市签订2018年度住房保障工作目标责任书 |  | 是 |  | 贵港市 |  |
| 0220170510200007 | 对基层工作多进行技术指导，政策解读。有条件情况下应多举行培训或交流会。 | 办公室、村镇处 | 整改措施：1.制作农村工作相关图集视频，开展业务培训。（2018年7月份，村镇处）2.及时在我厅官网发布政策解读；围绕我厅重点工作，组织培训和经验交流会。（2018年12月份，办公室） | 见措施 | 制作相关图集和视频 | 1.针对农村危房改造、改厕改厨、传统村落保护等乡村基础设施建设项目，我厅已制作相关图集和视频，发放各地，用以指导项目建设，并派专家深入基层进行技术指导。 2.于2018年6月29日在柳州市融安县召开全区“基础便民”专项活动农村改厕改厨工作现场推进会，开展业务培训。 | 是 |  | 贵港市 |  |
| 0220170510200008 | 希望能提高对下属单位政策咨询答复效率。 | 办公室 | 整改措施：及时提醒各处室加强对各单位的咨询答复。 | 2018年12月31日 | 提高函复效率 | 及时转办各市咨询答复件，督促提醒各处室及时函复。 | 是 |  | 贵港市 |  |
| 0220170510200009 | 各项工作对口下达，县（区）城建部门很多职责职能没有，如：污水处理问题，垃圾清运问题等等，县（区）没有这方面的职责职能。 | 城建处 | 整改措施：与桂林市相关部门对接，了解情况。 | 2018年7月 | 电话核实 | 经与桂林市城管委核实，桂林市城区污水处理、垃圾清运由桂林市城管委负责；各县的污水处理、垃圾清运由桂林市住房城乡建设局或市容局负责，相关部门职责已在部门“三定”方案中明确。 | 是 |  | 桂林市 |  |
| 0220170510200010 | 进一步加大对乡镇集镇基础设施建设的资金支持。 | 村镇处、计财处 | 整改措施：加大对桂林乡集镇基础设施建设力度。 | 2018年12月31日 | 资金支持 | 截至2017年底，已安排补助资金38亿元支持桂林市城镇化示范县、农村危房改造等项目建设。 | 是 |  | 桂林市 |  |
| 0220170510200011 | 多深入基层，实事求是，制定可行性工作方案。 | 办公室 | 整改措施：协调各处室加强基层调研，帮助协调解决问题 | 2018年12月31日 | 制定措施 | 我厅贯彻落实中央八项规定的实施细则已明确改进调查研究工作的要求，厅领导和厅机关各处室将进一步加强基层调研工作，密切联系群众，协调工作中遇到的困难和问题。 | 是 |  | 桂林市 |  |
| 0220170510200012 | 加强对基层的指导，协助解决基层工作中遇到的问题。 | 办公室 | 整改措施：协调各处室加强基层调研，帮助协调解决问题 | 2018年12月31日 | 制定措施 | 我厅贯彻落实中央八项规定的实施细则已明确改进调查研究工作的要求，厅领导和厅机关各处室将进一步加强基层调研力度，密切联系群众，协调工作中遇到的困难和问题。 | 是 |  | 桂林市 |  |
| 0220170510200013 | 人员变动过于频繁，不利于业务开展，专业人才缺乏，影响工作推进。 | 人教处 | 整改措施：加强对业务人员的培训指导，引进专业人才 | 2018年12月31日 | 教育培训，人才引进 | 2018年已多次举办各类业务培训，并加大对专业干部的培养力度。 | 是 |  | 河池市 |  |
| 0220170510200014 | 建议增加确保项目任务资金。 | 计财处 | 整改措施：努力拓宽投融资渠道。一是加强与自治区财政、发展改革等部门的沟通联系，争取中央和自治区财政加大对住房城乡建设领域建设项目的支持力度。二是加强政银合作，争取政策性信贷资金支持项目建设。三是推广PPP模式等融资方式，鼓励社会资本参与项目建设投资与运营。 | 2018年12月31日 | 政策制定 | 认真贯彻落实中央和自治区投融资政策，多渠道、多元化筹措项目资金，努力争取中央和自治区财政资金以及政府发债资金支持，并争取宽松的信贷政策支持。同时积极鼓励、引导和放宽民间资本进入市政公用事业领域，推进城市基础设施建设投融资体制改革。我区污水垃圾处理设施项目社会资本投入量、覆盖面逐年扩大。市政公用行业初步形成包含社会资本投资建设和运营在内的多元投资结构。 | 是 |  | 河池市 |  |
| 0220170510200015 | 1.制定切实可行的农村危房改造，改厕改厨工作方案。2.按“十九大”提出的振兴乡村战略，及时组织基层干部进行学习，培训。3.指定的年度计划有时可操作性不强，与基层实际脱节。下达任务时没有充分论证，可行性不强。 | 村镇处 | 整改措施：1.在制定农村危房改造实施方案和下达任务计划时充分征求各地意见，在满足国家和自治区工作目标要求的前提下，最大限度采纳各地意见，特别是不搞层层加码；2.计划组织2018年广西农村危房改造管理培训班和有关培训班，加强业务培训。3.加强与各市的沟通。 | 2018年10月 | 已完成整改。1.2018年7月-8月，牵头起草编制并上报自治区人民政府审批印发第一批和第二批农村危房改造实施方案，方案起草时已充分征求各市各部门意见。 2.2018年4月，住房城乡建设部来文要求报送我区4类重点对象农村危房存量，我厅认真组织各地核实相关信息。7月，国家下达我区农村危房改造任务12.04万户。7-8月，我厅牵头起草编制并上报自治区人民政府审批印发第一批和第二批农村危房改造实施方案，将12.04万户分解到各有关县（市、区），未对任务数据进行人为加码或克扣减少。 3. 2018年7月25-27日，我厅在柳州市融水县举办2018年广西农村危房改造管理工作培训班，对156位乡镇一级危房改造技术骨干进行培训。 4.2018年以来，我厅通过正式回函、电话或QQ答复等方式，帮助各地及时解决在推进农村危房改造工作中遇到的各类难题。 |  |  |  | 河池市 |  |
| 0220170510200016 | 1.今后下达任务指标多调研 2.针对我们深度贫困县多给一些项目和资金的支持，以便尽快脱贫。3.建议多支持我们大化深度贫困县 | 村镇处 | 整改措施：1.增加对河池市的调研指导；2.如农村危房改造、改厕改厨等项目下达任务时均结合脱贫攻坚工作重点倾斜贫困地区。2018年河池市第一批农村危房改造任务量为7421户，2018年河池市改厕改厨任务量分别为13500户；3.如有相关政策，将考虑对大化县适当倾斜支持。 | 2018年12月31日 | 调研指导 | 1.于7月中旬组织调研组前往河池市宜州区刘三姐镇开展“美丽广西•幸福乡村”活动方案起草调研工作，了解农村人居环境管理机制情况，包括农村垃圾处理、改厨改厕等方面的情况等。 2.在分解2019年农村人居环境整治三年行动相关项目时，适当考虑对大化县的倾斜。 | 是 |  | 河池市 |  |
| 0220170510200017 | 解决县级住房和城乡建设局规划执法大队的“三定”问题。 | 城管局、规划处 | 情况说明：1.地方机构的“三定”问题不属于我厅工作职责。县级住房城乡建设局规划执法大队属于县级住房城乡建设局的下属单位，其主要职责、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”）须经所在县的编制部门审核，人民政府批准后确定。2.根据《中共中央、国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》 ，“要推进综合执法，由城市管理执法主管部门集中行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权，以解决管理分散、多头执法等问题”的要求，以及随着机构改革工作的推进，各县住房城乡建设局规划执法大队的职能将会划转和调整，其“三定”也将随新的要求予以明确和落实。 3.我厅在推进城市管理执法体制改革方面做了大量富有成效的工作，其中，为加强对各地工作的指导，有效推进全区城市管理执法体制改革工作，我厅联合自治区编办、法制办于2018年6月印发了《广西壮族自治区城市管理执法体制改革指南》，对城市管理执法机构综合设置、行政处罚权划转、执法人员比例等重要问题进行了明确，切实解决了各地在改革过程中遇到的焦点和难点问题。4.目前，除本次收到“解决县级住房和城乡建设局规划执法大队的‘三定’问题”诉求外，我厅在日常工作中，包括到贺州市指导和督促城市管理执法体制改革时未收到过有同类问题的反映。为切实处理好本次提及的问题，我厅将认真履行行业主管部门的工作职责，做好有关指导和服务工作，同时，也建议将该问题转请编制部门予以研究落实，我厅将积极做好有关配合工作。 |  |  |  | 是 |  | 贺州市 |  |
| 0220170510200018 | 建议涉农涉扶贫的项目（如农村危房改造、污染处理、改厕改厨等）要及早下发工作方案和指导基层工作的操作规程。 | 村镇处 | 情况说明：为加快推进2018年农村危房改造工作，2017年12月，我厅会同自治区财政厅提前下达2018年度农村危房改造中央和自治区本级财政补助资金预算，我厅于2018年2月5日印发《关于加快2018年农村危房改造工作的通知》，督促各地完善农村危房改造项目数据库、及时开展危房等级评定、组织评议、签房协议、组织施工等工作，为顺利完成全年任务奠定坚实基础。在国家尚未明确和下达2018年任务及补助标准的情况下，我厅会同自治区财政厅提前启动工作，于2018年6月制定《2018年第一批农村危房改造实施方案》并上报自治区人民政府审定。 整改措施：1.基础便民工作指南及农村两改项目的操作规程已于2017年印发。2.为加快推进2018年各项工作，我厅积极会同自治区财政制定并报送《2018年广西第一批农村危房改造实施方案》至自治区政府办公厅。3.组织举办培训班。 | 2018年12月 | 印发操作规程和实施方案 | 2018年7月10日，自治区政府办公厅印发《关于印发2018年广西第一批建档立卡贫困户等4类重点对象危房改造实施方案的通知》至各市、县人民政府。 | 是 |  | 贺州市 |  |
| 0220170510200019 | 建议多下基层指导，多开办培训班 | 村镇处 | 整改措施：计划组织2018年广西农村危旧房改造管理培训班等有关培训班，加强业务培训。 | 2018年12月 | 举办培训 | 2018年7月25-27日，在柳州市融水县举办2018年广西农村危房改造管理工作培训班，对156位乡镇一级危房改造技术骨干进行培训。12月6日，在南宁市召开广西住房城乡建设系统扶贫干部培训班。 | 是 |  | 南宁市 |  |
| 0220170510200020 | 在分配任务时，明确奖惩措施 | 村镇处、保障处 | 整改措施：1.各项目分配任务时在年度实施该方案中明确奖惩措施；2.年底考核时，对完成任务质量高、积极性高的，在下一年度项目指标和资金安排给予倾斜。（村镇处、保障处） | 2018年12月31日 | 政策制定 | 1.2018年启动的广西乡村风貌提升三年行动分三期实施，并在实施方案中明确“每期工程的最后2个月，由自治区乡村风貌提升领导小组办公室组织各成员单位根据验收细则开展验收考评，按照优秀、良好、合格三个等次确定等级排名，并据此确定下一期奖励资金分配方案。” 2.10月16日，印发《自治区住房城乡建设厅关于商请发放全区棚户区（危旧房）改造工作奖励资金的函》桂建函〔2018〕623号，对任务完成情况较好的市给予资金奖励。 | 是 |  | 玉林市 |  |
| 0220170510200021 | 要多搞些有针对性的业务培训，特别是对基层的规划部分，要组织起也业务培训，增进见识。 | 规划处 | 整改措施：确定我厅城市规划管理“三定”方案后，按职责开展相关工作。 | 2018年12月31日 |  | 我厅原先起草了2018年全区规划工作会议和基层规划业务培训工作计划，但因面临机构改革，城市规划相关政策存在不确定性，因此暂停培训工作。 | 是 |  | 玉林市 |  |
| 0220170510300001 | 加大租售同权等方面知识的宣传力度，提高知晓率。 | 保障处 | 整改措施：在多种媒体渠道加强宣传，增强政策解读。 | 2018年12月31日 | 电话联系，宣传政策 | 国家尚未统一出台相应政策，该政策目前尚不属于住房保障业务范围，我区也未出台租售同权等方面的政策。经与受访者联系说明后，得到受访者的理解。 | 是 |  | 杜国贤 | 0771-5800264 |
| 0220170510300002 | 对来信访问题不要随意推给别的部门。 | 办公室 | 整改措施：按照《依法逐级走访规定》做好来访接访，按照我厅信访工作办理流程，及时将信访件转交相应处室办理，做好述求内容的逐级转办。 | 2018年12月31日 |  | 按照《依法逐级走访规定》做好来访接访登记，按照我厅信访工作办理流程，及时将信访件转交相应处室办理，做好信访事项转办工作，做到件件有回应。 | 是 |  | 赵立平 | 18978863902 |
| 0220170510300003 | 加强工作联系，及时提供农村住房及改造相关资料文件。 | 村镇处 | 整改措施：加强工作联系，及时提供农村危房改造相关文件材料（涉密内容的按涉密阅读范围提供）。 | 2018年12月31日 | 举办培训，提高各方对文件政策的理解 | 已于7月25-27日在融水县举办2018年广西农村危房改造管理工作培训班，提高危房改造工作水平。 | 是 |  |  |  |
| 0220170510300004 | 办公室办事效率高，比如俸田，协调解决事情快，印象很好。 | 办公室 | 该项不属于整改事项。 |  |  |  |  |  |  |  |