(桂建质〔2019〕15号)

自治区住房城乡建设厅关于对履职存在问题的部分企业和人员处理情况的通报

各市住房城乡建设局：

根据2019年第三次全区建筑市场暨建筑工程质量安全层级监督专项调研结果，各地住房城乡建设局于2019年7月共对84个在建房屋建筑工程发出停工整改通知书52份、隐患整改通知书32份；对64个市政基础设施工程发出停工整改通知书21份、隐患整改通知书43份，责令责任单位限期整改。截至7月26日，整改期限已过，但部分企业仍未完成整改。为尽快消除工程实体质量安全隐患，严格落实企业及人员的整改责任和岗位职责，经研究，现对部分企业和从业人员作出如下处理：

一、暂停企业在广西参加建设工程投标和承揽业务资格

截至2019年7月26日，共有24家施工企业、7家监理企业逾期未提交整改报告或虽已提交整改报告但整改不认真，视为拒不整改，现予以全区点名通报批评（名单详见附件1）并责令继续整改，由工程所在地住房城乡建设局将其列入严管工程名单。整改期间暂停上述施工、监理企业在广西参加建设工程投标和承揽业务资格，自本通报印发之日起执行。整改完成后，由整改企业报请工程所在地住房城乡建设局组织复查，经复查整改合格的，由整改企业将整改报告报送广西建设工程质量安全监督总站（地址：南宁市西乡塘区北际路1号13楼1301室，联系电话：0771-3394210），我厅将另行发文恢复企业投标和承揽业务的资格。

二、对有关企业予以通报批评

对工程存在质量安全隐患较多，发出停工整改通知书后虽已按时完成整改，或发出隐患整改通知书后虽已提交整改报告，但整改仍未达到要求的48家施工企业、47家监理企业予以全区点名通报批评（名单详见附件2）。未完成整改的工程待整改完毕后，由工程所在地住房城乡建设局对整改情况组织复查。各地不得依据本处理意见对相关企业作出限制投标、停止验收等处理。

三、暂停有关人员在广西执业资格或上岗任职

对不到位履职或履职不到位导致施工现场管理混乱、存在严重质量安全隐患的25名项目经理、6名项目总监、41名施工员、32名质量员、64名安全员、14名取样员、8名见证员予以全区点名通报批评（名单详见附件3）。自本通报印发之日起暂停上述项目经理和总监在广西执业资格90日，暂停上述施工员、质量员、安全员、取样员、见证员在广西上岗任职90日。上述人员目前所担任项目经理、项目总监、施工员、质量员、安全员、取样员、见证员的工程，自本通报印发之日起须立即更换相关人员，并在更换手续完成后5个工作日内书面报告工程所在地住房城乡建设局。

四、对未取得施工许可证的工程实行挂牌督办

对截至2019年7月26日仍未取得施工许可证的13个工程进行挂牌督办（名单详见附件4），请工程所在地住房城乡建设局予以立案查处，并将查处情况于2019年8月30日前书面报送我厅建筑市场监管处。上述项目在取得施工许可证之前禁止施工。

五、进行现场照片网上曝光

对存在严重质量安全隐患的12个工程（名单详见附件5），在广西住房和城乡建设厅网（网址：http://zjt.gxzf.gov.cn/）“广西检查信息公开专题”栏目进行现场照片网上曝光。

六、检测验证实体混凝土强度

对混凝土构件强度疑似偏低或混凝土试块留置不规范，且未验证检测完成的11个工程（名单详见附件6），由当地住房城乡建设局督促责任单位落实验证检测工作，在验证检测完成后由当地住房城乡建设局将验证报告与处理情况书面说明一并报送广西建设工程质量安全监督总站。

七、对调研时未录入信息系统的工程进行评价

对调研时发现未录入广西建设工程质量安全监督信息管理系统的15个工程（详见附件7），请工程所在地住房城乡建设局按《广西壮族自治区建筑施工总承包企业现场质量安全管理评价办法（试行）》（桂建质〔2019〕15号）第八条的规定，责令相关施工总承包企业立即将上述工程信息录入信息管理系统，并优先抽取上述工程进行施工现场质量安全管理评价。

附件：⒈ 责令整改的企业名单

⒉ 通报批评的企业名单

⒊ 不到位履职或履职不到位的项目管理人员名单

⒋ 挂牌督办的工程名单

⒌ 实施调研照片网上曝光的典型工程名单

⒍ 需验证混凝土实体强度的工程名单

⒎ 调研时未录入广西建设工程质量安全监督信息管理系统的工程名单

广西壮族自治区住房和城乡建设厅

2019年8月20日

附件1

责令整改的企业名单

| 序号 | 企业名称 | 企业类型 | 涉及项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西华泰建设集团有限公司 | 施工单位 | 贵港市覃塘区覃塘街道第一初级中学教学楼 |
| 2 | 广西粤海建工集团有限公司 | 施工单位 | 贵港市覃塘区石卡工业园年产500万平方铝合金模板、10万个铝合金车厢项目 |
| 3 | 华建利安建设集团有限公司 | 施工单位 | 贵港市港南区中梁国宾首府 |
| 4 | 中国华西企业有限公司 | 施工单位 | 玉林市玉东新区永利·幸福广场9~11幢及其地下室 |
| 5 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 施工单位 | 玉林市玉东新区恒大御景项目 |
| 6 | 福建省惠东建筑工程有限公司 | 施工单位 | 玉林·毅徳国际商贸城（新D区地块三工程） |
| 7 | 浙江宝华控股集团有限公司 | 施工单位 | 玉林市春江花月项目一期 |
| 8 | 广西容县教育建筑工程有限公司 | 施工单位 | 容县万盛华府 |
| 9 | 江西省城建建设集团有限公司 | 施工单位 | 藤县未来城（一期1#-8#楼） |
| 10 | 梧州市东南建筑工程有限公司 | 施工单位 | 藤县万景佳园 |
| 11 | 广西福兴建设安装工程有限公司 | 施工单位 | 梧州市福兴时代广场1号楼 |
| 12 | 广西明峰建筑工程有限公司 | 施工单位 | 富川瑶族自治县秀水棚户区改造项目（食饼厂、食品饮料厂安置点） |
| 13 | 桂林市第八建筑安装工程公司 | 施工单位 | 桂林中隐路商贸广场1~3#楼工程 |
| 14 | 核工业金华建设工程公司 | 施工单位 | 东兰县长寿生态食品加工园建设项目工程二期 |
| 15 | 南通苏中建设有限公司 | 施工单位 | 东兰县2017年城市棚户区改造项目（9#、10#、11#、12#楼） |
| 16 | 广西华悦建设有限责任公司 | 施工单位 | 老乡家园--凤山县巴烈扶贫生态移民新城（幼儿园、农贸市场） |
| 17 | 广西凤山县第二建筑有限公司 | 施工单位 | 凤山县凤城镇卫生院业务用房 |
| 18 | 深圳市顺建建设工程有限公司 | 施工单位 | 融安山湖海·上城一期工程 |
| 19 | 商丘市国基建筑安装有限公司 | 施工单位 | 融安万兴·中央城（一期）商住楼工程 |
| 20 | 广西金洲建设有限公司 | 施工单位 | 钦州灵山县灵山汽车城（领秀城）5#、7#、13#楼工程 |
| 21 | 广西地大建设工程有限公司 | 施工单位 | 防城港港口区江滨小区二期（粤同·江滨雅轩）1#、2#项目 |
| 22 | 广西人合安洲建设工程有限公司 | 施工单位 | 防城港防城区怡然居职工住宅小区6#楼 |
| 23 | 广西万德建工有限公司 | 施工单位 | 天等朝阳广场B区 |
| 24 | 山河建设集团有限公司 | 施工单位 | 大新合隆·阅山府1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#(及地下室) |
| 25 | 贺州市桂东工程建设监理有限责任公司 | 监理单位 | 富川瑶族自治县秀水棚户区改造项目（食饼厂、食品饮料厂安置点） |
| 26 | 广西冠雅工程管理有限公司 | 监理单位 | 东兰县长寿生态食品加工园建设项目工程二期 |
| 27 | 广西建设工程项目管理中心有限责任公司 | 监理单位 | 东兰县2017年城市棚户区改造项目（9#、10#、11#、12#楼） |
| 28 | 广西方宙工程咨询有限公司 | 监理单位 | 老乡家园--凤山县巴烈扶贫生态移民新城（幼儿园、农贸市场） |
| 29 | 河池市建宇工程建设监理有限公司 | 监理单位 | 凤山县凤城镇卫生院业务用房 |
| 30 | 江西省建筑工程建设监理有限公司 | 监理单位 | 防城港防城区怡然居职工住宅小区6#楼 |
| 31 | 广西冠庆工程项目管理咨询有限公司 | 监理单位 | 天等朝阳广场B区 |

附件2

通报批评的企业名单

| 序号 | 企业名称 | 企业类型 | 涉及项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 施工单位 | 贵港市鑫炎·桃花源 |
| 2 | 广西莲城建设集团有限公司 | 施工单位 | 贵港市港北高中教学楼建设工程 |
|  |  |  | 贵港市布山大道北侧支路道路工程 |
| 3 | 广西贵港建设集团有限公司 | 施工单位 | 贵港市港北区妇幼保健院业务综合楼项目 |
|  |  |  | 贵港市兴贵路（达开路东侧支路-迎宾大道）工程 |
| 4 | 江苏南通三建集团股份有限公司 | 施工单位 | 贵港市港南区桥圩·中国羽绒谷A地块项目1#楼 |
| 5 | 广西诚发建设工程有限公司 | 施工单位 | 容县绣江茗城一期（8#、10#楼，地下室） |
| 6 | 中天华南建设投资集团有限公司 | 施工单位 | 梧州市万秀区河东（三冲）片区旧城改造项目3号地块4#、5#、6#楼及地下室工程 |
| 7 | 桂林建筑安装工程有限公司 | 施工单位 | 贵港新城吾悦广场B地块 |
| 8 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 施工单位 | 富川碧桂园1#-3#、5#、6#、8#-13#、15#-19#、地下室 |
| 9 | 广西壮族自治区永福县建筑工程公司 | 施工单位 | 永福锦绣江山花园小区15#楼、19#楼、22#楼、二期地下室 |
| 10 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 施工单位 | 河池市墨香南郡住宅楼 |
| 11 | 四川金盛世建筑工程有限公司 | 施工单位 | 河池碧桂园二期9#、12#、33#、35#楼 |
| 12 | 广西冠华建筑工程有限责任公司 | 施工单位 | 上林县御景富丽园3#5#楼 |
| 13 | 广西瑞宏建设集团有限公司 | 施工单位 | 隆安县金耀学府1#、2#、3#楼及地下室 |
| 14 | 隆安县山安建筑工程有限公司 | 施工单位 | 隆安县南圩镇卫生院住院楼 |
| 15 | 龙光工程建设有限公司 | 施工单位 | 南宁市龙光·玖誉府17#、18#楼 |
| 16 | 中大建设股份有限公司 | 施工单位 | 融水碧桂园北面地块34#-38#楼 |
| 17 | 广西裕达工程有限公司 | 施工单位 | 金秀县月亮湾度假酒店项目 |
| 18 | 上海建工五建集团有限公司 | 施工单位 | 象州鼎丰城 |
| 19 | 广西天鹰建设有限公司 | 施工单位 | 来宾市盘古一号公馆 |
| 20 | 广西荣华建设工程有限公司 | 施工单位 | 合浦县蓝海·欧景花园二期10~13#楼 |
| 21 | 广西丰华建设工程有限公司 | 施工单位 | 防城港防城区宝龙·大儒尊府8#楼工程 |
| 22 | 中国一冶集团有限公司 | 施工单位 | 中国—马来西亚钦州产业园区安置公寓北小区项目 |
| 23 | 镇江四建建设有限公司 | 施工单位 | 钦州市广西钦州保税港区侨益物流项目 |
| 24 | 广西翔盛建设工程有限公司 | 施工单位 | 防城港市泰富汇通中心一期工程（5~7#楼及地下室） |
| 25 | 广西和汇建设工程有限公司 | 施工单位 | 广西崇左白头叶猴国家级自然保护区基础设施一期工程板利管理站用房工程 |
| 26 | 广西大兴建设集团有限公司 | 施工单位 | 崇左福瑞尊府 |
| 27 | 广西建开工程有限公司 | 施工单位 | 崇左市翰墨名苑-艺术中心 |
| 28 | 福建永宏建设工程有限公司 | 施工单位 | 崇左市阳光珑悦府、金桂新城一期B区(8#10#及地下一层) |
| 29 | 广西超音建设工程有限公司 | 施工单位 | 凌云县中学第四教学楼 |
| 30 | 福建省晓沃建设工程有限公司 | 施工单位 | 百色品润剑桥郡项目(一期) |
| 31 | 太平洋建设集团有限公司 | 施工单位 | 贵港市覃塘区甘化园区甘化大道工程 |
| 32 | 中交天津航道局有限公司 | 施工单位 | 广西贵港市郁江两岸综合治理工程PPP项目 |
| 33 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 施工单位 | 贵港市北谭河及木兰河整治工程 |
| 34 | 江西中捷工程建设有限公司 | 施工单位 | 玉林市玉东新区旺瑶村改造项目IV标 |
| 35 | 中铁五局集团有限公司 | 施工单位 | 玉林市一环路南高立交桥重建工程 |
| 36 | 广西宏润建筑工程有限公司 | 施工单位 | 玉林市玉州区红星路（上地村至法田坡路）棚户区改造项目—道路建设工程项目 |
| 37 | 广西四方建设工程有限公司 | 施工单位 | 容县义务教育学校均衡发展建设项目-容州镇中心小学第二校区周边道路项目 |
| 38 | 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 施工单位 | 梧州市陶瓷产业园中和集中区四期基础设施工程——新源大道 |
| 39 | 中铁一局集团有限公司 | 施工单位 | 梧州市城市基础设施整体提升改造工程（二期）项目 |
| 40 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 施工单位 | 梧州工业新城进城道路工程 |
| 41 | 华厦建设集团有限公司 | 施工单位 | 广西黄姚镇景区连接道路（省道S327大风坳）隧道囗到潮江段扩建项目 |
| 42 | 河北建设集团股份有限公司 | 施工单位 | 桂林市雁山污水处理厂升级改造工程 |
| 43 | 广西至诚建筑工程有限责任公司 | 施工单位 | 恭城金茶江城市花园三期15#、16#住宅楼项目 |
| 44 | 广西建工集团联合建设有限公司 | 施工单位 | 老乡家园--凤山县巴烈易地扶贫搬迁安置小区配套基础设施周边道路工程 |
| 45 | 广西土木建筑工程有限公司 | 施工单位 | 南宁市兴宁区泸塘路（秀峰路-邕武路）工程 |
| 46 | 柳州市市政工程集团有限公司 | 施工单位 | 融安县城东圩水厂工程（净水厂土建工程） |
| 47 | 中恒建设集团有限公司 | 施工单位 | 来宾市河南工业园新风路工程 |
| 48 | 广西金朗建设工程有限公司 | 施工单位 | 大新县万承学校周边配套道路工程 |
| 49 | 广西恒硕工程项目管理咨询有限公司 | 监理单位 | 合浦县蓝海·欧景花园二期10~13#楼 |
|  |  |  | 融安县城东圩水厂工程（净水厂土建工程） |
| 50 | 广西至佳建设工程咨询有限公司 | 监理单位 | 贵港市覃塘区覃塘镇第一初级中学教学楼工程 |
|  |  |  | 玉林市玉东新区恒大御景项目 |
| 51 | 大连泛华工程建设监理有限公司 | 监理单位 | 贵港市覃塘区石卡工业园年产500万平方铝合金模板、10万个铝合金车厢项目 |
|  |  |  | 梧州市城市基础设施整体提升改造工程（二期）项目 |
|  |  |  | 贵港市兴贵路（达开路东侧支路-迎宾大道）工程 |
| 52 | 广西宝超工程咨询有限公司 | 监理单位 | 贵港市港北高中教学楼建设工程 |
| 53 | 广西桂联建设监理有限公司 | 监理单位 | 贵港市港北区妇幼保健院业务综合楼项目 |
| 54 | 广西大通建设监理咨询管理有限公司 | 监理单位 | 贵港新城吾悦广场B地块 |
|  |  |  | 隆安县金耀学府1#、2#、3#楼及地下室 |
|  |  |  | 来宾市盘古一号公馆 |
|  |  |  | 桂林市雁山污水处理厂升级改造工程 |
| 55 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | 监理单位 | 贵港市鑫炎·桃花源 |
|  |  |  | 河池碧桂园二期9#、12#、33#、35#楼 |
|  |  |  | 崇左阳光珑悦府 |
|  |  |  | 广西黄姚镇景区连接道路（省道S327大风坳）隧道囗到潮江段扩建项目 |
| 56 | 广西刚正建筑工程监理有限公司 | 监理单位 | 玉林市玉东新区永利·幸福广场9-11幢及地下室工程 |
| 57 | 河南创达建设工程管理有限公司 | 监理单位 | 玉林·毅德国际商贸城（新D区地块三工程） |
|  |  |  | 融水碧桂园北面地块34#-38#楼 |
| 58 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 | 监理单位 | 玉林市春江花月项目一期 |
| 59 | 广西达成咨询有限公司 | 监理单位 | 容县万盛华府 |
|  |  |  | 容县义务教育学校均衡发展建设项目-荣州镇中心小学第二校区周边道路项目 |
| 60 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 监理单位 | 容县绣江茗城一期（8#、10#楼，地下室） |
| 61 | 广西亿翔荣工程管理有限责任公司 | 监理单位 | 藤县未来城（一期1#-8#楼） |
| 62 | 广西梧州市嘉图建设咨询管理有限公司 | 监理单位 | 藤县万景佳园 |
| 63 | 梧州市城乡建设规划设计院 | 监理单位 | 梧州市福兴时代广场1号楼 |
| 64 | 广西南宁宏翔工程建设监理有限责任公司 | 监理单位 | 恭城金茶江城市花园三期15#、16#住宅楼项目 |
| 65 | 桂林广厦建设项目管理咨询有限公司 | 监理单位 | 永福锦绣江山花园小区15#楼、19#楼、22#楼、二期地下室 |
| 66 | 桂林南方建设监理有限责任公司 | 监理单位 | 桂林中隐路商贸广场1~3#楼工程 |
| 67 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 监理单位 | 南宁市经开区吴圩云星钱隆御园一期（047地块） |
| 68 | 广西远超工程监理有限公司 | 监理单位 | 上林县御景富丽园3#5#楼 |
|  |  |  | 隆安县南圩镇卫生院住院楼 |
| 69 | 重庆市永安工程建设监理有限公司 | 监理单位 | 南宁市龙光·玖誉府17#、18#楼 |
| 70 | 广西桂新监理咨询有限责任公司 | 监理单位 | 融安万兴·中央城（一期）商住楼工程 |
|  |  |  | 防城港防城区宝龙·大儒尊府8#楼工程 |
| 71 | 广西联睿建设工程项目管理有限公司 | 监理单位 | 金秀县月亮湾度假酒店项目 |
| 72 | 柳州大地工程监理有限公司 | 监理单位 | 象州鼎丰城 |
| 73 | 广西万安工程咨询有限公司 | 监理单位 | 灵山县灵山汽车城（领袖城）5#、7#、13#楼 |
|  |  |  | 防城港市港口区江滨小区二期（粤同·江滨雅轩）1#、2#项目 |
|  |  |  | 融安山湖海·上城一期工程 |
|  |  |  | 富川碧桂园1#-3#、5#、6#、8#-13#、15#-19#、地下室 |
|  |  |  | 南宁市兴宁区泸塘路（秀峰路-邕武路）工程 |
| 74 | 南宁品正建设咨询有限责任公司 | 监理单位 | 中国—马来西亚钦州产业园区安置公寓北小区项目 |
| 75 | 广西华宇工程监理有限公司 | 监理单位 | 钦州市广西钦州保税港区侨益物流项目 |
|  |  |  | 大新县万承学校周边配套道路工程 |
| 76 | 广西建荣工程项目管理有限公司 | 监理单位 | 防城港市泰富汇通中心一期工程（5~7#楼及地下室） |
| 77 | 广西中坤工程管理有限公司 | 监理单位 | 凌云县中学第四教学楼 |
| 78 | 广西新厦工程咨询有限公司 | 监理单位 | 广西崇左白头叶猴国家级自然保护区基础设施一期工程板利管理站用房工程 |
| 79 | 广西建筑科学研究设计院工程建设监理公司 | 监理单位 | 崇左市福瑞尊府 |
| 80 | 广西建通工程监理有限责任公司 | 监理单位 | 崇左市翰墨名苑-艺术中心 |
|  |  |  | 玉林市玉东新区旺瑶村改造项目IV标 |
| 81 | 广西正峰工程项目管理咨询有限公司 | 监理单位 | 大新县金桂新城一期B区(8#10#及地下一层) |
| 82 | 广西力元建设监理有限责任公司 | 监理单位 | 天等财富中心二期得月苑住宅9#、10#，财富购物中心，天街商铺11#、12#、13#、15#，地下室 |
| 83 | 广西隆泰工程咨询有限公司 | 监理单位 | 百色品润剑桥郡项目(一期) |
| 84 | 广西桂宝工程监理咨询有限公司 | 监理单位 | 贵港市覃塘区甘化园区甘化大道工程 |
| 85 | 广西双建工程咨询有限公司 | 监理单位 | 贵港市覃塘区覃塘镇2018年公租房小区红线外配套基础设施建设项目工程 |
|  |  |  | 来宾市河南工业园新风路工程 |
| 86 | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司 | 监理单位 | 广西贵港市郁江两岸综合治理工程PPP项目 |
| 87 | 广州高新工程顾问有限公司 | 监理单位 | 贵港市北谭河及木兰河整治工程 |
| 88 | 广西新衡通工建咨询服务有限公司 | 监理单位 | 贵港市布山大道北侧支路道路建设工程项目 |
| 89 | 广西八桂工程监理咨询有限公司 | 监理单位 | 玉林市一环路南高立交桥重建工程 |
| 90 | 广西城建咨询有限公司 | 监理单位 | 玉林市玉州区红星路（上地村至法田坡路）棚户区改造项目—道路建设工程项目 |
| 91 | 南宁鑫之诺建设监理有限责任公司 | 监理单位 | 梧州市陶瓷产业园中和集中区四期基础设施工程——新源大道 |
| 92 | 广东建设工程监理有限公司 | 监理单位 | 梧州工业新城进城道路工程 |
| 93 | 广西益建工程建设监理有限责任公司 | 监理单位 | 老乡家园--凤山县巴烈易地扶贫搬迁安置小区配套基础设施周边道路工程 |
| 94 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 监理单位 | 钦州市中马产业园区友谊大道中段及锦绣大道中段（启动区-马莱大道）工程 |
| 95 | 柳州市诚信建设监理有限责任公司 | 监理单位 | 崇左市城南二路路基、排水、交通施工标B标段 |

附件3

不到位履职或履职不到位的项目管理人员名单

| 序号 | 工程名称 | 施工单位名称 | 项目经理 及证号 | 施工员 | 质量员 | 专职安全员 及证号 | 取样员 | 监理单位名称 | 总监理 工程师 及证号 | 见证员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贵港市覃塘区覃塘街道第一初级中学教学楼工程 | 广西华泰建设集团有限公司 | 李春 桂 245080908082 | 韦文根 10011000260 | 甘炫炫 10021000012 | 谢汉泽 桂建安C (2014)0017359 | 谭文广 JZQY4501011069 |  |  |  |
| 2 | 贵港市覃塘区石卡工业园年产500万平方铝合金模板、10万个铝合金车厢项目 | 广西粤海建工集团有限公司 | 周凌霄 桂 145151506468 | 秦家泰 01011004047 张裕 01011004048 何耀权 01011004049 | 王贵 01021000989 邓方权 01031009036 | 杨章英 桂建安C (2018)0011670 黄文杰 桂建安C (2016)0004011 罗海倍 桂建安C (2018)0005507 | 陈春华 JZQY4501007765 | 大连泛华工程建设监理有限公司 |  | 陆政 JZQY4501002819 |
| 3 | 贵港市港南区中梁国宾首府 | 华建利安建设集团有限公司 | 严巍 苏 132111101788 | 何才钧 201304011100791 方庆强 32171010400597 朱俊 32171010400599 | 刘健 201204051000009 刘浩祥 32171060400620 向粼 32181060460613 | 刘世超 川建安C (2013)0090685 施惠忠 川建安C (2013)0090688 沈正东 川建安C (2013)0090622 | 黄少妹 JZQY4508001266 | 广西建设工程项目管理中心有限公司 |  | 许鑫 JZQY4508001647 |
| 4 | 玉林市玉东新区永利·幸福广场9～11幢及其地下室 | 中国华西企业有限公司 | 谢刘勇 粤144131322380 | 龙绍文 51151010005010 | 陈思思 51151 060006949 冯建 51151 060006932 | 管涛 桂建安C (2013)0000190 冯军 桂建安C (2014)0009441 雷志国 桂建安C (2018)0000243 | 王万菊 JZQY4501018739 | 广西刚正建筑工程监理有限公司 |  | 钟旺高 JZQY4509002371 |
| 5 | 玉林市玉东新区恒大御景项目 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 戴军 苏132131401994 | 栾华钧 011311100233 谭洋 32171011000516 张飞 32151011000702 | 张凯 32171 061000562 刘其震 32171 081030018 李阳 32171 061000563 | 赵见红 苏建安C (2005)1002454 鞠剑光 苏建安C (2013)9110150 陆文国 苏建安C (2016)1000467 周广兵 苏建安C (2008)1300371 | 胡纬 琼建 (见)20160000294 |  |  |  |
| 6 | 玉林·毅德国际商贸城（新D区地块三工程） | 福建省惠东建筑工程有限公司 | 刘培钦 闽135000801298 | 张志榕 JA122528 郑丽华 JA129131 | 李志阳 JA8042113 张培阳 JA8042112 | 张俊杰 闽建安C (2016)0004560 陈跃明 闽建安C (2011)5000519 王煜 闽建安C (2016)0001175 | 张宏骏 JZQY 4509001089 | 河南创达建设工程管理有限公司 |  | 周康舟 JZQY4501008798 |
| 7 | 玉林市春江花月项目一期 | 浙江宝华控股集团有限公司 | 许中林 浙133091124402 | 金良军33161 010101425 黎杰33151 010102601 | 李有铖33151 060100399 厉霄33151 060100111 | 虞江锋 浙建安C (2015)0791079 戚晓亮 浙建安C (2005)0102401 何飞 浙建安C (2008)0101208 | 陈文海 JZQY 4509002349 |  |  |  |
| 8 | 容县万盛华府 | 广西容县教育建筑工程有限公司 | 李远源 桂245171865008 | 冯飞翔 07011000651 梁锡南 07011000652 | 邓娟娟 07021000008 | 林海波 桂建安C (2015)0009376 崔耀文 桂建安C (2015)0009370 李创 桂建安C (2016)0003949 | 曾宪健 JZQY 4509002248 | 广西达成咨询有限公司 |  | 梁金生 JZQY4501007335 吴武 JZQY4509002010 黄煜坚 JZQY4509002203 |
| 9 | 藤县未来城（一期1#-8#楼） | 江西省城建建设集团有限公司 | 徐晓龙 赣136151611830 | 邹祥龙 36151 010501210 朱凰平 36161 030000975 | 陈群子 36151 060500512 | 周松涛 建21C (2017)1013237 汤青云 赣建安C (2017)1014797 | 王利 JZQY 4504002170 肖程 JZQY 4504002181 |  |  |  |
| 10 | 藤县万景佳园 | 梧州市东南建筑工程有限公司 | 蒙绿源 桂145060902729 | 梁洪彬 04011000320 | 练革麟 04021000062 | 梁伟华 桂建安C (2011)0002751 李华初 桂建安C (2016)0008047 林深 桂建安C (2018)0019774 | 李彬瑞 JZQY 4504001674 |  |  |  |
| 11 | 梧州市福兴时代广场1号楼 | 广西福兴建设安装工程有限公司 | 刘华生 桂245131546633 | 秦国均06011001119 | 岑国华 0402100110 | 刘广雅 桂建安C (2015)0006593 彭燕 桂建安C (2018)0004147 | 李银玲 JZQY 4504001844 |  |  |  |
| 12 | 富川瑶族自治县秀水棚户区改造项目（食饼厂、食品饮料厂安置点） | 广西明峰建筑工程有限公司 | 邓民灿 桂245141762978 | 欧自强 01011168864 | 王薇 05061000107 | 覃小琴 桂建安C(2014)0016260 尹民斌 桂建安C(2016)0012767 |  |  |  |  |
| 13 | 恭城金茶江城市花园三期15#、16#住宅楼项目 | 广西至诚建筑工程有限责任公司 | 陆献霞 桂245111116971 | 黄国庆 06011000898 潘昱璇 06011001558 | 黄远征 01021001491 | 贾宁 桂建安C(2016)0013190 李容冬 桂建安C(2014)0000630 |  |  |  |  |
| 14 | 桂林中隐路商贸广场1~3#楼工程 | 桂林市第八建筑安装工程公司 | 何建林 桂145151506013 | 廖金承 301101008 宁冬莲 314215 曾林桂 301100917 | 邹炬林 302100141 | 蒋树成 桂建安C(2014)0006595 严莉 桂建安C(2015)0006280 秦桂华 桂建安C(2010)0002159 |  |  |  |  |
| 15 | 东兰县长寿生态食品加工园建设项目工程二期 | 核工业金华建设工程公司 | 王仲杰 浙133161642429 | 李晓辉 33161010701532 | 周成林 33161060701515 | 林锋 浙建安C(2005)0701338 张颖 浙建安C(2009)0700742 池津 浙建安C(2005)0702031 |  | 广西冠雅工程管理有限公司 | 卫英 45004057 |  |
| 16 | 东兰县2017年城市棚户区改造项目（9#、10#、11#、12#楼） | 南通苏中建设有限公司 | 储夏满 苏132151505244 | 柳鹏 09010100101303 | 丁庆松 201306051100603 | 何雨霏 苏建安C2(2018)0003258 吉扬 苏建安C2(2018)0002245 张永林 苏建安C(2014)0610409 |  | 广西建设工程项目管理中心有限责任公司 | 高玉杰 45002930 |  |
| 17 | 老乡家园--凤山县巴烈扶贫生态移民新城（幼儿园、农贸市场） | 广西华悦建设有限责任公司 | 覃忠肯 桂245101118932 | 卢炳音 1301100252 | 黄天行 1302100058 | 卢维 桂建安C(2015)0010381 卢炳迅 桂建安C(2011)0003904 |  | 广西方宙工程咨询有限公司 | 张新宇 桂450102835 |  |
| 18 | 凤山县凤城镇卫生院业务用房 | 广西凤山县第二建筑有限公司 | 黄斌 桂245121332373 | 罗宏展 13031000339 | 罗宗包 1302100168 | 班华道 桂建安 C（2018）0000031 |  | 河池市建宇工程建设监理有限公司 | 陈朝东 01472 |  |
| 19 | 融安万兴·中央城（一期）商住楼 | 商丘市国基建筑安装有限公司 | 余雪云豫141101109516 | 宋福用 41171010101310 | 曹玉芳 41101121B04134 | 宋勇波 豫建安C(2014)1517227 黄森海 豫建安C(2013)1503217 宋俊竖 豫建安C(2014)1517228 |  |  |  |  |
| 20 | 融安山湖海·上城一期 | 深圳市顺建建设工程有限公司 | 王国栋 粤131091000995 | 李兴权 JZ1801017402 彭达 JZ1801017403 |  | 吕小兰 粤建安C（2018）0014626 |  |  |  |  |
| 21 | 钦州灵山县灵山汽车城（领秀城）5#、7#、13#楼工程 | 广西金洲建设有限公司 | 吴林 桂245161762863 | 韦光邕 01011019511 | 欧敬华 01021004411 | 李港生 桂建安C（2019）0001945 莫婷婷 桂建安C（2017）0006774 李姗姗 桂建安C（2016）0004947 |  |  |  |  |
| 22 | 防城港港口区江滨小区二期（粤同·江滨雅轩）1#、2#项目 | 广西地大建设工程有限公司 | 刘晋宏 桂145161607311 | 钟振鸿 01031009220 | 颜伟铭 01031009221 | 龚燕敏 桂建安C（2017）0000460 周慧群 桂建安C（2016）0009808 倪宇 桂建安C（2015）0010828 |  |  |  |  |
| 23 | 防城港防城区怡然居职工住宅小区6#楼 | 广西人合安洲建设工程有限公司 | 陆耀群 桂245131334787 | 杨柳 1401100101 | 黄东安1403100083 | 陈世崑 桂建安C(2015) 0007441 冯潇 桂建安C(2018) 0003967 |  | 江西省建筑工程建设监理有限公司 | 江汉洋 36001939 |  |
| 24 | 大新县合隆·阅山府1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#(及地下室) | 山河建设集团有限公司 | 何飞 鄂242151661718 | 曹章权 未录入诚信库 龚道海 未录入诚信库 | 张世伦 46161060001125 | 万朗 鄂建安C(2016) 06679085 张俊 鄂建安C(2016) 11697707 闵小元 鄂建安C(2016) 11697706 | 刘颖 JZQY4501016677 |  |  |  |
| 25 | 天等县朝阳广场B区 | 广西万德建工有限公司 | 杨鹏 桂145060700364 | 方国祯 0801101129 蒋晓伟 0101127342 | 汪义友 0802100363 | 汪振涛 桂建安C(2017)0005127 周瑞营 桂建安C(2017)0008005 林淑贞 桂建安C(2018)0003354 | 黄良云 JZQY4501012768 | 广西冠庆工程项目管理咨询有限公司 | 赵冠生 45004764 | 覃纪进 JZQY4501012768 |

附件4

挂牌督办的工程名单

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 梧州市城市基础设施整体提升改造工程（二期）项目 | 广西梧州市城市建设投资开发有限公司 |
| 2 | 富川瑶族自治县秀水棚户区改造项目（食饼厂、食品饮料厂安置点） | 富川瑶族自治县经济贸易局 |
|  |  | 富川瑶族自治县城市建设投资有限公司 |
| 3 | 老乡家园--凤山县巴烈扶贫生态移民新城（幼儿园、农贸市场） | 河池市金都房地产开发有限责任公司 |
| 4 | 凤山县凤城镇卫生院业务用房 | 广西凤山县卫生和计划生育委员会 |
| 5 | 广西崇左白头叶猴国家级自然保护区基础设施一期工程板利管理站用房工程 | 广西崇左白头叶猴国家级自然保护区管理局 |
| 6 | 老乡家园--凤山县巴烈易地扶贫搬迁安置小区配套基础设施周边道路工程 | 凤山县城乡建设投资发展有限责任公司 |
| 7 | 凤山县易地扶贫搬迁（扶贫生态移民）工程配套基础设施及公共服务设施建设项目【路网III及配套设施（巴烈片区二、恒里片区）】 | 凤山县城乡建设投资发展有限责任公司 |
| 8 | 上林县象山工业园易地扶贫搬迁工程-配套供水工程 | 上林县威林投资有限公司 |
| 9 | 南宁市兴宁区泸塘路（秀峰路-邕武路）工程 | 南宁市兴宁区住房和城乡建设局 |
| 10 | 南宁市经济开区空港物流园A区横一路（明阳一级路–A区横一路） | 广西航港投资集团有限公司 |
| 11 | 南宁市经开区吴圩镇6号路西延长线（明阳一级路–A区纵三路）1标段 | 广西航港投资集团有限公司 |
| 12 | 崇左市园区东一路、东四路、东五路、城南三路东段工程总承包（EPC）工程 | 广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司 |
| 13 | 大新县万承学校周边配套道路工程 | 广西大新安平投资集团有限公司 |

附件5

实施调研照片网上曝光的典型工程名单

| 序号 | 工程名称 | 施工单位 | 监理单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贵港市覃塘区覃塘街道第一初级中学教学楼 | 广西华泰建设集团有限公司 | 广西至佳建设工程咨询有限公司 |
| 2 | 梧州市福兴时代广场1号楼 | 广西福兴建设安装工程有限公司 | 梧州市城乡建设规划设计院 |
| 3 | 富川瑶族自治县秀水棚户区改造项目（食饼厂、食品饮料厂安置点） | 广西明峰建筑工程有限公司 | 贺州市桂东工程建设监理有限责任公司 |
| 4 | 永福锦绣江山花园小区15#楼、19#楼、22#楼、二期地下室 | 广西壮族自治区永福县建筑工程公司 | 桂林广厦工程监理有限公司 |
| 5 | 东兰县长寿生态食品加工园建设项目工程二期 | 核工业金华建设工程公司 | 广西冠雅工程管理有限公司 |
| 6 | 凤山县凤城镇卫生院业务用房 | 广西凤山县第二建筑有限公司 | 河池市建宇工程建设监理有限公司 |
| 7 | 金秀月亮湾度假酒店工程 | 广西裕达工程有限公司 | 广西联睿建设工程项目管理有限公司 |
| 8 | 融安县万兴·中央城（一期）商住楼工程 | 商丘市国基建筑安装有限公司 | 广西桂新监理咨询有限责任公司 |
| 9 | 防城港港口区江滨小区二期（粤同·江滨雅轩）1#、2#项目 | 广西地大建设工程有限公司 | 广西万安工程咨询有限公司 |
| 10 | 防城港防城区怡然居职工住宅小区6#楼 | 广西人合安洲建设工程有限公司 | 江西省建筑工程建设监理有限公司 |
| 11 | 大新合隆·阅山府1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#(及地下室) | 山河建设集团有限公司 | 广西冠庆工程项目管理咨询有限公司 |
| 12 | 天等朝阳广场B区 | 广西万德建工有限公司 |  |

附件6

需验证混凝土实体强度的工程名单

| 序号 | 工程名称 | 施工单位 | 需验证项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贵港市港南区桥圩·中国羽绒谷A地块 | 江苏南通三建集团股份有限公司 | 实体混凝土强度（同条件养护试件不具代表性）） |
| 2 | 玉林市玉东新区恒大御景项目 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 实体混凝土强度（同条件养护试块、标准养护试块不具代表性；抽查发现实体混凝土强度不符合设计要求） |
| 3 | 玉林·毅德国际商贸城（新D区地块三工程） | 福建省惠东建筑工程有限公司 | 实体混凝土强度（同条件养护试件不具代表性）） |
| 4 | 玉林市春江花月项目一期 | 浙江宝华控股集团有限公司 | 实体混凝土强度（同条件养护试块、标准养护试块不具代表性；抽查发现实体混凝土强度不符合设计要求） |
| 5 | 容县万盛华府 | 广西容县教育建筑工程有限公司 | 实体混凝土强度（同条件养护试块不具代表性；抽查发现实体混凝土强度不符合设计要求） |
| 6 | 藤县未来城（一期1#-8#楼） | 江西省城建建设集团有限公司 | 实体混凝土强度（同条件养护试块不具代表性；抽查发现实体混凝土强度不符合设计要求） |
| 7 | 藤县万景佳园 | 梧州市东南建筑工程有限公司 | 实体混凝土强度（同条件养护试块不具代表性） |
| 8 | 梧州市万秀区河东（三冲）片区旧城改造项目3号地块4#、5#、6#楼及地下室 | 中天华南建设投资集团有限公司 | 实体混凝土强度（同条件养护试块不具代表性） |
| 9 | 梧州市福兴时代广场1号楼 | 广西福兴建设安装工程有限公司 | 实体混凝土强度（同条件养护试块不具代表性；抽查发现实体混凝土强度不符合设计要求） |
| 10 | 恭城茶江华府15#、16#、17#楼及地下室工程 | 广西盛丰建设集团有限公司 | 实体混凝土强度（抽查发现实体混凝土强度不符合设计要求） |
| 11 | 恭城金茶江城市花园三期15#、16#住宅楼项目 | 广西至诚建筑工程有限责任公司 | 实体混凝土强度（抽查发现实体混凝土强度不符合设计要求） |

附件7

调研时未录入广西建设工程质量安全监督信息管理系统的工程名单

| 序号 | 工程名称 | 施工单位 | 调研时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贵港市覃塘区覃塘街道第一初级中学教学楼 | 广西华泰建设集团有限公司 | 2019年7月2日 |
| 2 | 广西崇左白头叶猴国家级自然保护区基础设施一期工程板利管理站用房工程 | 广西和汇建设工程有限公司 | 2019年7月2日 |
| 3 | 崇左福瑞尊府 | 广西大兴建设集团有限公司 | 2019年7月2日 |
| 4 | 河池市墨香南郡住宅楼 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 2019年7月2日 |
| 5 | 贺州市棚户区改造项目（一期）-八步三区改造项目供电小区子项目II期（正润●西城雅居）5#楼 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 2019年7月4日 |
| 6 | 大新合隆•阅山府1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#（及地下室） | 山河建设集团有限公司 | 2019年7月4日 |
| 7 | 大新金桂新城一期B区（8#10#及地下一层） | 福建永宏建设工程有限公司 | 2019年7月4日 |
| 8 | 老乡家园--凤山县巴烈扶贫生态移民新城（幼儿园、农贸市场） | 广西华悦建设有限责任公司 | 2019年7月4日 |
| 9 | 凤山县凤城镇卫生院业务用房 | 广西凤山县第二建筑有限公司 | 2019年7月5日 |
| 10 | 凌云县中学第四教学楼 | 广西超音建设工程有限公司 | 2019年7月6日 |
| 11 | 玉林市玉东新区恒大御景项目 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 2019年7月6日 |
| 12 | 上林县御景富丽园3#5#楼 | 广西冠华建筑工程有限责任公司 | 2019年7月6日 |
| 13 | 百色品润剑桥郡项目（一期） | 福建省晓沃建设工程有限公司 | 2019年7月8日 |
| 14 | 百色恒宁•城市广场项目（11#楼） | 广西恒宁建筑有限公司 | 2019年7月8日 |
| 15 | 来宾市盘古一号公馆工程项目 | 广西天鹰建设有限公司 | 2019年7月9日 |

抄送：广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站。

广西壮族自治区住房和城乡建设厅办公室      2019年8月21日印发